

**ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО городского округа**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

17 августа 2018 года г. Изобильный №166

**Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов**

**избирателей депутатам Думы Изобильненского городского округа**

**Ставропольского края первого созыва**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края

Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края первого созыва.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края по вопросам управления собственностью городского округа, промышленности, транспорта, связи и коммунального хозяйства и комитет Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края по вопросам бюджета и экономики.

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-аналитической газете Изобильненского городского округа Ставропольского края «Изобильненский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  Изобильненского городского округа Ставропольского края | А.М. Рогов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден  решением Думы Изобильненского городского  округа Ставропольского края  от 17 августа 2018 года №166 |

**План мероприятий по выполнению наказов** **избирателей депутатам Думы Изобильненского городского округа первого созыва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № округа | ФИО  депутата | Содержание наказа | Мероприятия по исполнению наказа | Срок  исполнения наказа | Источник финансирования | Ответственные за реализацию наказа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1 | Мазепа Вера  Павловна | провести текущий ремонт дороги по ул. Чкалова в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее –  бюджет  городского округа) | Бажан Е.Н. |
| 2. | провести ремонт аварийного пешеходного моста через речку Мутнянку по ул. Колхозной в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 25 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 3. | провести ремонт дороги (асфальтное покрытие) и ремонт освещения по ул. Северной в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н  Евдокимов Ю.А. |
| 4. | провести водопровод по ул. Российской в пос. Новоизобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на изготовление проектно-сметной документации сумму денежных средств в пределах 900 тыс. руб. и направить заявку в министерство сельского хозяйства Ставропольского края | 2020 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 5. | выделить необходимые дополнительные средства на подготовку проектно-сметной документации на газификацию ул. Вишневой и ул. 50 лет Победы в пос. Новоизобильном | изготовить проектно-сметную документацию и направить заявку в министерство сельского хозяйства Ставропольского края  предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 900 тыс. руб. | 2020 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 6. | провести текущий ремонт дорог (подсыпку) ул. Зеленой, ул. Садовой, ул. Молодежной, ул. Сиреневой,  ул. Юбилейной, ул. 50 лет Победы, ул. Вишневой в пос. Новоизобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 7. | 2 | Букреева  Светлана  Николаевна | провести текущий ремонт дороги в гравийном исполнении по ул. Новосадовой в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | внебюджетные источники | Бажан Е.Н. |
| 8. | провести капитальный ремонт пешеходного моста, расположенного на пересечении ул. Чапаева и ул. Кирова в г. Изобильном | произвести замену деревянной конструкции пешеходного моста на железобетонную | 2018 год | внебюджетные источники | Бажан Е.Н.,  Евдокимов Ю.А. Гридин Ю.А. |
| 9. | обустроить игровую зону с использованием малых архитектурных форм во дворе многоквартирного дома №28 по ул. Чапаева в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Веревкин П.В. |
| 10. | изучить вопрос об устройстве тротуара по ул. Матросова в г. Изобильном | выполнить обустройство тротуара по ул. Матросова в г. Изобильном. Предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 300 тыс. руб. | 2020 год | бюджет  городского округа | Веревкин П.В.  Бажан Е.Н. |
| 11. | осуществить ремонт дороги в гравийном исполнении по ул. К. Маркса в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | внебюджетные источники | - |
| 12. | принять меры по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города Изобильного | изучить положение дел по существу вопроса и проработать техническую возможность расчистки закрытой дренажной сети в северо-восточной части города Изобильного с привлечением сторонних организаций | 2019 год | - | Веревкин П.В.  Бажан Е.Н.  Гридин Ю.А. |
| 13. | принять меры по соблюдению жителями г. Изобильного Правил благоустройства в части установленного порядка сбора и вывоза мусора | обеспечить проведение претензионной работы территориальными органами администрации городского округа на постоянной основе | - | - | Веревкин П.В. |
| 14. | 3 | Хирьянова  Татьяна  Викторовна | выполнить капитальный ремонт здания районной детской библиотеки в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете ГО на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 3 037 183 руб. | 2019-2020 годы | бюджет  городского округа | Пастухов Н.В.  Захарченко С.А.  Захаров А.А. |
| 15. | выполнить устройство пешеходного перехода по ул. Колхозной в районе ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Веревкин П.В.  Бажан Е.Н. |
| 16. | выполнить устройство дренажной системы по ул. Чехова | изучить положение дел по существу вопроса и подготовить предложение по его решению с определением суммы предполагаемых затрат на проектирование и исполнение работ | 2019-2022 годы | бюджет  городского округа | Веревкин П.В.  Бажан Е.Н. |
| 17. | выполнить замену водосточной трубы, ремонт канализационных труб, устройство автомобильной стоянки по ул. Почтовой, 35 в г. Изобильном | замена канализационных труб, ремонт водосточной трубы выполнен в 2018 г.  Предусмотреть в бюджете городского округа на обустройства стоянки сумму денежных средств в пределах 205,8 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 18. | 5 | Масалов  Владимир  Николаевич | выполнить текущий ремонт проезжей части дороги по ул. М. Горького от ул. Промышленной до пер. Ленина в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | - | - |
| 19. | 6 | Гридин  Юрий  Александрович | выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Восточной в г. Изобильном (асфальт S=1200 м2) | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 600 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 20. | выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Гоголя в г. Изобильном (асфальт S= 325м2 + ПГС) | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 162,5 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 21. | выполнить устройство асфальтового покрытия по ул. Кошевого в г. Изобильном | выполнить текущий ремонт дороги в гравийном исполнении | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 22. | выполнить устройство пешеходной дорожки по ул. Промышленной в г. Изобильном от остановки к дому №149 (асфальт S=30 м2) | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 18 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 23. | организовать регулярное движения общественного транспорта по ул. Промышленной в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | - | Бажан Е.Н |
| 24. | выполнить текущий ремонт детской площадки по ул. Школьной, 9Б в г. Изобильном | произвести ремонтные работы с привлечением сторонних организаций | октябрь 2018 года | внебюджетные источники | Веревкин П.В.,  управляющая компания |
| 25. | выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по нечетной стороне ул. Колхозной с №63 до пересечения с ул. Крупской в г. Изобильном (асфальт S=304 м2) | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 151 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 26. | выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Школьной в г. Изобильном (асфальт S= 825 м2) | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 412 тыс. руб. | 2020 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 27. |  |  | выполнить опиловку 3 аварийных тополей по ул. Восточной 3 в г. Изобильном | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н  Евдокимов Ю.А.  Борцов А.И. |
| 28. | выполнить устройство пешеходного перехода (разметка с установкой знаков) с ул. Кирова на ул. Колхозную в г. Изобильном в районе кафе «Оазис» и автостанции | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 28 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н |
| 29. | выполнить устройство пешеходного перехода с ул. Восточной к магазину "Барбариска" по ул. Колхозной в г. Изобильном (выполнить разметку с установкой знаков) | обеспечить исполнение наказа за счет средств внебюджетных источников | 2018 год | внебюджетные источники | Бажан Е.Н. |
| 30. | организовать одностороннее движение или дорожку по ул. Красной от ул. Кирова до ул. Сиреневой | проработать вопрос с ГИБДД об организации одностороннего движения | октябрь 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 31. | выполнить искусственную неровность перед пешеходным переходом напротив многоквартирного дома №72 по ул. Ленина в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 84 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 32. | 7 | Шеин  Владимир Александрович | выполнить текущий ремонт дороги в с. Найденовка по ул. Шпака от дома №16 до дома №78 | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 33. | выполнить ремонт дороги в х. Широбокове по ул. Подгорной от дома №1 В до дома №34 (протяженность 700 м) | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | III квартал 2018 года | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 34. | выполнить грейдирование дороги к гаражному массиву в районе пос. Газопровода | обеспечить завершение работ за счет средств бюджета городского округа 2018 года | III квартал 2018 года | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 35. | 8 | Носова  Ирина  Васильевна | обеспечить прекращение строительства и снос возведенных сооружений, построенных на коммуникациях напротив многоквартирного дома по ул. Ленина 66 в г. Изобильном | обеспечить решение вопроса в судебном порядке |  |  | Форостянов В.В. |
| 36. | 9 | Овсянников  Сергей  Александрович | выполнить замену водовода по ул. Промышленной в г. Изобильном (труба диаметром 500 мм.) | 1. Осуществить мероприятия по принятию водовода по ул. Промышленной в г. Изобильном в муниципальную собственность. 2. Подготовить и направить в Правительство Ставропольского края заявку на получение субсидии по программе «Развитие ЖКХ, защита территории и населения от ЧС». | 2019 год  2020-2022 годы | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н.  Гурьянова С.В. |
| 37. | выполнить ремонт гравийной дороги между жилыми домами и сквером по нечетной стороне ул. Ленина на участке от ул. Промышленной до ул. Заводской в г. Изобильном и организовать дополнительные съезды на нее с основной дороги по ул. Ленина | Выполнено | 2018 год | - | - |
| 38. | выполнить обустройство зоны отдыха по ул. Железнодорожной в районе железнодорожного вокзала в г. Изобильном | предусмотрено в рамках реализации программы «Формирования комфортной городской среды» | 2020-2022 годы | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н. |
| 39. | 10 | Трушев  Антон  Евгеньевич | организовать водосток по ул. Доватора на участке от ул. Железнодорожной до ул. Калинина – устройство дренажа в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 40. | провести устройство дороги с асфальтно-бетонным покрытием по ул. Гайдара от ул. Добролюбова до ул. Достоевского в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 650 тыс. руб. | 2020-2022 годы | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 41. | 11 | Лопатин  Василий  Дмитриевич | принять меры по отводу ливневых вод и понижению уровня грунтовых вод в юго-западной части г. Изобильного (в районе детского сада №7) | изучить положение дел по существу вопроса и подготовить предложение по его решению с определением суммы предполагаемых затрат на проектирование и исполнение работ | 2019 год | - | Бажан Е.Н.  Лопатин В.Д. |
| 42. | выполнить реконструкцию автодороги с устройством пешеходной дорожки по ул. Суворова от ул. Доватора в г. Изобильном до пересечения с автомобильной дорогой г. Изобильный – ст. Староизобильная | проанализировать транспортный поток по ул. Суворова от ул. Доватора в г. Изобильном до пересечения с автомобильной дорогой Изобильный – Староизобильная после ввода в эксплуатации путепровода  при необходимости внести предложение об обустройстве пешеходной дорожки | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 43. | выполнить обустройство зоны отдыха между микрорайоном девятиэтажных домов и ул. Лопатина в г. Изобильном (озеленение, пешеходные дорожки, освещение, лавочки) | рассмотреть вопрос благоустройства зоны отдыха в рамках реализации программы «Местные инициативы» | 2020 год | внебюджетные источники | Веревкин П.В.  Лопатин В.Д. |
| 44. | принять меры к созданию условий для велосипедного движения по ул. Доватора в г. Изобильном | изучить актуальность вопроса, содержащегося в наказе, с определением предполагаемых затрат, необходимых на его реализацию | - | - | Веревкин П.В. |
| 45. | привести автомобильную дорогу по ул. Ворошилова в г. Изобильном в нормативное состояние и решить вопрос организации дорожного движения по ней (дорога не рассчитана на активное движение автомобилей в обе стороны, отсутствует тротуар) | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 46. | выполнить ремонт гравийной автодороги по ул. Кулакова в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 47. | Выступить с законодательной инициативой об исключении верхней нормы (до 36) числа квартир в многоквартирном доме для выбора жильцами многоквартирных домой непосредственного способа управления им | подготовить предложение по реализации права на законодательную инициативу органов местного самоуправления Изобильненского городского округа по существу вопроса, содержащегося в наказе | до 2022 года |  | Лопатин В.Д.  юридические службы аппарата Думы и администрации Изобильненского городского округа |
| 48. | 12 | Омельченко  Игорь  Владимирович | выполнить замену подводящего водопровода по ул. Островского в г. Изобильном протяженностью 500 метров, диаметром 110 мм.  Выполнить восстановление гравийной дороги после ремонта водопровода | обратиться в ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Западный» ПТП Изобильненское о включении работ по замене водовода в план его мероприятий на 2019 год | 2019 год | бюджет  городского округа / внебюджетные источники | Бажан Е.Н.  Ачуров В.Ю., Омельченко И.В. |
| 49. | привести в нормативное состояние энергоснабжение жилых домов по ул. Тихой в хуторе Спорном | выполнено | 2018 год | - | - |
| 50. | установить дополнительные контейнеры и организовать бесперебойный вывоз мусора от многоэтажных домов по ул. Красноармейской в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | - | - |
| 51. | 13 | Толмачев Алексей  Васильевич | выполнить опиловку аварийных деревьев в МКОУ СОШ №15 Изобильненского городского округа Ставропольского края | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Борцов А.И. |
| 52. | выполнить опиловку аварийных деревьев, на территории МДОУ «Детский сад №29» | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Борцов А.И. |
| 53. | принятие мер по урегулированию сброса воды из пруда в отводной канал в ст. Староизобильной под дорогой в сторону кладбища | выполнить необходимые работы с привлечение Изобильненского ЛПУМГ и других сторонних организаций | 2018 год | внебюджетные источники | Гальков Ю.Т.,  Иванова Е.Н. |
| 54. | 15 | Гончарова  Виктория  Валерьевна | урегулировать работу почтового отделения в поселке Солнечнодольске с учетом потребности населения | выполнено | 2018 год | - | - |
| 55. | организовать освещение поселка Солнечнодольска в ночное время | выполнено | 2018 год | - | - |
| 56. | выполнить устройство детской площадки по ул. Молодежной 23 в пос. Солнечнодольске | произвести монтаж детской игровой площадки по ул. Молодежной 23 в пос. Солнечнодольске | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А.  Беличенко В.А. |
| 57. | 16 | Глинин  Владимир Ильич | принять меры по устранению недостатков текущего ремонта №5 по ул. Энергетиков, п. Солнечнодольска | изучить положение дел по существу вопроса. Принять необходимые меры к устранению недостатков | 2018 год | - | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 58. | принять меры по обустройству шумоизоляции автомобильной дороги, проходящей сквозь п. Солнечнодольск и примыкающей к домам, расположенным по адресу: Молодежная 1 а, Энергетиков, 7, 9, 13, 15, 23 | проработать возможность решения вопроса, содержащегося в наказе, в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 59. | выполнить благоустройство детской площадки, расположенной между домами 5, 7, 9, 15 по ул. Энергетиков, в п. Солнечнодольске | произвести обустройство детской площадки за счет средств бюджета городского округа | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 60. | организовать одностороннее движение автомобильного транспорта между многоквартирными жилыми домами и МБОУ «СОШ 17» по ул. Школьной в пос. Солнечнодольске | обеспечить решение вопроса об изменении схемы организации дородного движения по ул. Школьной совместно с ГИБДД | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 61. | выполнить обустройство детской площадки в районе домов, расположенных по адресу: бульвар Солнечный, 12,14,16, Энергетиков 21 в пос. Солнечнодольске | произвести обустройство детской площадки за счет средств бюджета ГО | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 62. | 17 | Куц  Борис  Николаевич | выполнить ремонт моста через реку Егорлык в районе пос. Пионерный | ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз» запланировано выполнение работ до конца 2018 года  торги проведены, стоимость работ составит 24 млн. руб. | 2018 год | федеральный бюджет и бюджет Ставропольского края | Бажан Е.Н. |
| 63. | выполнить газификацию поселка Пионерного | принять необходимые меры, направленные на газификацию поселка Пионерного согласно изготовленной ПСД и поданной заявке в министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края | 2019 год | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н.  Беличенко В.А. |
| 64. |  |  | завершение обустройства пешеходной дорожки от МБОУ «СОШ №17» до ул. Строителей в пос. Солнечнодольске | произвести поднятие канализационного люка до уровня верхней кромки пешеходной дорожки | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.,  Ачуров В.Ю.,  Беличенко В.А. |
| 65. | 22 | Медянников  Николай  Викторович | провести текущий ремонт тротуара по ул. Восточной с. Птичьего (протяженность 750 м.) | решить вопрос в рамках реализации программы «Местные инициативы» | 2019 год | бюджет  городского округа/внебюджетные источники | Медянников Н.В.  Веревкин П.В. |
| 66. | отремонтировать освещение моста через реку Егорлык с. Птичьего | выполнено | 2017 год | - | - |
| 67. | установить фонарь на пересечении улиц Кирова и Грибоедова с. Птичьего | выполнено | 2018 год | ~~-~~ | - |
| 68. | вынести водопровод на обочину дороги по улице Гагарина в с. Птичьем | направить обращение в ФГУП «Ставрополькрайводоканал» - «западный» ПТП Изобильненское об установлении собственника водовода | 2018 год | - | Бажан Е.Н.  Путывко Т.А.  Медянников Н.В. |
| 69. | 23 | Трушев  Валерий  Валерьевич | выполнить текущий ремонт дороги по пер. Советскому и пер. Кооперативному ст. Баклановской | выполнено | 2018 год | - | - |
| 70. | обустройство детской игровой площадки в ст. Баклановской | выполнено | 2018 год | - | - |
| 71. | 25 | Обухов  Иван  Васильевич | организовать отлов бродячих собак в с. Московском | произвести отлов 260 безнадзорных животных на территории городского округа, в том числе в с. Московском | 2018 год | бюджет  Ставропольского края | Бажан Е.Н. |
| 72. | выполнить благоустройство и наведение санитарного порядка на ул. Калинина в районе заправки и домов №49, 51 в с. Московском | обеспечить надлежащее санитарное состояние ул. Калинина в районе заправки и домов №49,51 в с. Московском | постоянно | бюджет  городского округа | Берников В.В.  Обухов И.В. |
| 73. | выполнить реконструкцию автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Подлужном | принять необходимые меры, направленные на выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Подлужном протяженностью 670 м. согласно поданной заявке в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | 2018 год | бюджет  Ставропольского края | Бажан Е.Н. |
| 74. | организовать пассажирские перевозки общественным транспортом по маршруту г. Ставрополь – с. Подлужное | направить обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по вопросу возобновления пассажирских перевозок по маршруту г. Ставрополь – с. Подлужное | 2018 год | - | Бажан Е.Н.  Коваленко С.В. |
| 75. | выполнить строительство детской площадки по ул. Калинина в с. Подлужном | принять необходимые меры, направленные на реализацию наказа с привлечением внебюджетных источников 50/50, в общей сумме денежных средств в пределах 85 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа/внебюджетные источники | Берников В.В.  Обухов И.В. |
| 76. | выполнить текущий ремонт дороги по ул. Подгорной с. Подлужного (грейдирование, подсыпка песчано-гравийной смесью) | выполнить текущий ремонт дороги в песчано-гравийном исполнении | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Коваленко С.В. |
| 77. | выполнить очистку водоема по ул. Комсомольской в с. Подлужном | выполнено | 2018 год | - | - |
| 78. | выполнить опиловку аварийных деревьев по ул. Школьной от центральной площади до школы в с. Подлужном | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Борцов А.И. |
| 79. | выполнить реставрацию дренажа в с. Московском в районе автостанции | выполнено | 2018 год | внебюджетные средства | Берников В.В.  Обухов И.В. |
| 80. |  |  | выполнить ремонт уличного освещение по пер. Почтовому, пер. Калинину в с. Московском | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Берников В.В. |
| 81. |  |  | выполнить строительство пешеходной дорожки по ул. Гоголя в с. Московском | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 85 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Берников В.В. |
| 82. | выполнить текущий ремонт дороги по ул. 1-ой Подгорной в с. Московском (дорога размыта) (грейдирование, подсыпка песчано-гравийной смесью) | выполнить текущий ремонт дороги в песчано-гравийном исполнении | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Берников В.В. |
| 83 |  |  | выполнить ремонт автомобильной дороги, ведущей к школе – интернату с. Подлужного | проводить ежегодно текущий ремонт автомобильной дороги, ведущей к школе – интернату с. Подлужного в переделах бюджетных ассигнований на дорожную деятельность | постоянно | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 84. | 26 | Вайкок  Адам  Шамсудинович | строительство детского сада в с. Московском в связи с катастрофической нехваткой мест в действующем садике (100 мест) | принять необходимые меры, направленные на строительство детского сада согласно поданной заявке в министерство образования СК | 2022 год | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н.  Пастухов Н.В.  Мартиросян Г.В. |
| 85. | ремонт моста по ул. Ленина (8-ое Марта) аварийное состояние | выполнено | 2017 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 86. | строительство газопровода по ул. Полушина | принять необходимые меры, направленные на изготовление проектно-сметной документации (ориентировочная стоимость 900 тыс. руб.), подать заявку в министерство сельского хозяйства Ставропольского края на получение субсидии в необходимом объеме | 2019 год | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н.  Берников В.В. |
| 87. | осуществить подвоз детей должным образом (существующий порядок подвоза детей половинчатый из-за отсутствия второго автобуса) | организовать подвоз учащихся к школе в порядке, обеспечивающем полный их охват | постоянно | бюджет  городского округа | Пастухов Н.В.  Мартиросян Г.В. |
| 88. | принять меры по упорядочению погребения на кладбище с. Московского жителями г. Ставрополя и г. Михайловска и обустройству мест захоронения | разработать проект правового акта администрации Изобильненского городского округа, регулирующего вопросы, содержащиеся в наказе, и обеспечить его приятие по результатам проведения общественного обсуждения | 2019 год | - | Веревкин П.В.  Пастухов Н.В. |
| 89. | провести капитальный ремонт здания детского сада в с. Московском и благоустройство территории | определить объем работ по капитальному ремонту здания детского сада в с. Московском и благоустройство его территории. Предусмотреть необходимые средства в бюджете городского округа на 2020 год | 2020-2022 гг. | бюджет  городского округа | Пастухов Н.В.  Мартиросян Г.В.  Захарченко С.А. |
| 90. | завершить строительство дороги по ул. Садовая с. Московского | принять меры по завершению строительства 250 м. дороги по ул. Садовая с. Московского стоимостью 1 млн. в рамках реализации программы «Местные инициативы» | 2020 год | бюджет  городского округа/ внебюджетные источники | Берников В.В.  Вайкок А.Ш. |
| 91. |  |  | завершить строительство водопровода по ул. Трунова с. Московского | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | 2018 год | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Гальков Ю.Т.  Бажан Е.Н.  Берников В.В. |
| 92. | выполнить строительство дороги по ул. Комсомольской с. Московского в асфальто - бетонном исполнении | принять необходимые меры по реализации наказа согласно поданной в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заявке на получение субсидии в необходимом объеме | 2018 год | бюджет Ставропольского края, бюджет городского округа | Бажан Е.Н.  Берников В.В. |
| 93. | 29 | Долженко  Максим  Алексеевич | организовать маршрут автобусного сообщения Изобильный-Рождественская – Ставрополь (2 раза в день) | ходатайствовать перед министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края о решении вопроса, содержащегося в наказе | 2018 год | - | Бажан Е.Н. |
| 94. | выполнить замену отопления и ремонт детской площадки в детском саду ст. Рождественской | обустройство детской площадки выполнено  определить объем работ по приведению отопления в детском саду в нормативное состояние и предусмотреть в бюджете городского округа на 2020 год необходимые средства на эти цели | 2020 год | бюджет  городского округа | Пастухов Н.В.  Захарченко С.А.  Мартиросян Г.В. |
| 95. | выполнить замену канализационных труб в средней школе ст. Рождественской | определить объем работ по замене канализационных труб в школе ст. Рождественской и предусмотреть необходимые средства в бюджете городского округа на 2020 год.  определить стоимость и подать в проект бюджета на 2020 год | 2020 год | бюджет  городского округа | Пастухов Н.В.  Мартиросян Г.В.  Захарченко С.А. |
| 96. | Единый | Земцев  Александр Алексеевич | восстановить спортивный городок, детскую площадку по адресу ул. Доватора №1,2,3 в г. Изобильном | принять необходимые меры, направленные на реализацию наказа с привлечением внебюджетных источников и бюджета городского округа в соотношении 50/50 | 2019 год | бюджет  городского округа/ внебюджетные источники | Веревкин П.В.  Земцев А.А. |
| 97. | выполнить ремонт тротуара по улице Фрунзе в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 180 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 98. | выполнить опиловку аварийных деревьев по ул. Доватора в районе ул. Электронной в г. Изобильном | обеспечить исполнение наказа за счет средств бюджета городского округа 2018 года | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Борцов А.И.  Евдокимов Ю.А. |
| 99. | Единый | Золотарева  Галина  Николаевна | принять меры по благоустройству сквера в центральной части г. Изобильного напротив домов №62, №58 по ул. Ленина, в том числе ремонт скамеек | 1. Обеспечить надлежащее санитарное состояние сквера в центральной части г. Изобильного в районе домов №62, №58 по ул. Ленина. 2. Ремонт скамеек осуществить при проведении работ по благоустройству бульвара Семыкина. | постоянно  2019 год | бюджет  городского округа | Евдокимов Ю.А.  Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 100. | выполнить ремонт остановки общественного транспорта по пер. Ленина напротив дома №15 в г. Изобильном | выполнено | 2018 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 101. | выполнить ремонт покрытия тротуара по пер. Ленина со стороны нечетных номеров домов с №13 по 23 в г. Изобильном | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 150 тыс. руб. | 2019 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н. |
| 102. | произвести очистку русла реки Мутнянки центральной части г. Изобильного от камыша, сорняков, мусора (пер. Садовый) | обеспечить надлежащее санитарное состояние русла реки Мутнянки | постоянно | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Евдокимов Ю.А. |
| 103. | Единый округ | Павлов  Борис  Федорович | выполнить строительство второй очереди канализационно-насосной станции в микрорайоне г. Изобильного ограниченного улицами Железнодорожная-Есенина-50 лет Октября - Лазо | 1. Выполнить работы по строительству аварийного сброса с ул. Железнодорожной в городской канализационный коллектор по ул. Красноармейской, за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 млн. руб.  2. Изготовить рабочую документацию на устройство самотечного канализационного коллектора по ул. Есенина за средства бюджета городского округа, для организации работы по его строительству в 2020 г. в рамках реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах.  3. Строительство канализационного коллектора по ул. С. Лазо рассмотреть, как завершающий этап строительства квартальной канализации | 2019 год  2019 год  до 2022 года | бюджет  городского округа/внебюджетные источники | Бажан Е.Н.  Веревкин П.В.  Павлов Б.Ф. |
| 104. | Единый округ | Черкашин  Николай  Михайлович | завершить внутренние отделочные работы Православного Храма в ст. Баклановской | принять необходимые меры по привлечению ООО «Агрофирма «Золотая нива» и другие сторонние организации к завершению отделочных работ Православного Храма ст. Баклановской | до 2022 года | внебюджетные средства | Гусев Д.А.  Черкашин Н.М. |
| 105. | выполнить строительство тротуара по ул. Красной в ст. Баклановской протяженностью 1700 м | предусмотреть в бюджете ГО на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 1 224 тыс. руб. | 2020 год | бюджет  городского округа | Бажан Е.Н.  Гусев Д.А. |
| 106. | выполнить ограждение территории кладбища  ст. Баклановской | исполнение наказа предусмотреть в рамках реализации программы «Местные инициативы» | 2020 год | бюджет  городского округа/внебюджетные источники | Веревкин П.В.  Гусев Д.А.  Черкашин Н.М. |
| 107. |  |  | выполнить строительство тротуара от площади Дома культуры до детской спортивной площадки и Православного Храма в ст. Баклановской | предусмотреть в бюджете городского округа на реализацию наказа сумму денежных средств в пределах 95 тыс. руб. | 2019 год | внебюджетные источники (в рамках трехсторонних соглашений) | Гусев Д.А. |