

**ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО городского округа**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

01 марта 2019 года г. Изобильный №252

**О результатах исполнения наказов избирателей, предусмотренных Планом мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Изобильненского городского первого созыва, утвержденным решением Думы Изобильненского городского Ставропольского края**

**от 17 августа 2018 года №166**

Заслушав информацию о результатах исполнения наказов избирателей, предусмотренных Планом мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Изобильненского городского первого созыва, утвержденным решением Думы Изобильненского городского Ставропольского края от 17 августа 2018 года №166, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края

Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Информацию администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края о результатах исполнения наказов избирателей, предусмотренных Планом мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Изобильненского городского первого созыва, утвержденным решением Думы Изобильненского городского Ставропольского края от 17 августа 2018 года №166 (далее соответственно – администрация городского округа, План мероприятий по выполнению наказов избирателей), принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа:

2.1. принять исчерпывающие меры по выполнению Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей в установленные сроки и в полном объеме;

2.2. промежуточную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей представлять в Думу Изобильненского городского округа Ставропольского края по состоянию на 1 сентября ежегодно.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края по вопросам управления собственностью городского округа, промышленности, транспорта, связи и коммунального хозяйства и комитет Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края по вопросам бюджета и экономики.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Изобильненского городского

округа Ставропольского края А.М. Рогов

**Информация о результатах исполнения наказов избирателей, предусмотренных Планом мероприятий**

**по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № округа | ФИО  депутата | Содержание наказа | Мероприятия по исполнению наказа | Срок  исполнения наказа | Информация о фактическом исполнении наказа |
| 2 | 1 | Мазепа Вера Павловна | Провести ремонт аварийного пешеходного моста через речку Мутнянку по ул. Колхозной в г. Изобильном | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт моста средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 8 | 2 | Букреева  Светлана  Николаевна | Провести капитальный ремонт пешеходного моста, расположенного на пересечении ул. Чапаева и ул. Кирова в г. Изобильном | В 2018 году силами МКУ ИГО «Благоустройства» выполнен ремонт деревянной конструкции пешеходного моста на пересечении ул. Чапаева и Кирова. В настоящее время замена данной конструкции на железобетонную не планируется | 2018 год | Выполнено  частично |
| 12 | Принять меры по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города Изобильного | В ноябре 2018 года силами ООО «Крайсервис» проведены работы по расчистке и углублению русла реки Мутнянка в юго-восточной части города Изобильного, в связи с чем, возможно, измениться ситуация и в северо-восточной части города. С наступлением теплого периода времени администрацией Изобильненского городского округа будет проведен детальный анализ по изучению сложившейся ситуации и приняты необходимые меры по понижению уровня грунтовых вод в северо-восточной части города Изобильного | 2019 год | В стадии исполнения |
| 13 | Принять меры по соблюдению жителями г. Изобильного Правил благоустройства в части установленного порядка сбора и вывоза мусора | Сбором и вывозом мусора на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края занимается региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Эко-Сити», которое имеет для выполнения данной работы необходимое количество техники, мусорных контейнеров и трудовых ресурсов. Однако, мусор не всегда вывозится своевременно, мусорные контейнеры стоят переполненные. Такая ситуация возникает периодически, в связи с поломкой техники, принадлежащей ООО «Эко-Сити». Чтобы обеспечить штатный режим работ по вывозу мусора, администрацией округа привлекается техника МКУ «Благоустройство», а также техника хозяйствующих субъектов. Данный вопрос находится на постоянном контроле в администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края. | - | В стадии постоянного исполнения |
| 14 | 3 | Хирьянова  Татьяна  Викторовна | Выполнить капитальный ремонт здания районной детской библиотеки в г. Изобильном | Вопрос о выделении дополнительных средств в сумме 3 037 183 руб. на ремонт здания Районной детской библиотеки в г. Изобильном был рассмотрен на межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов Изобильненского городского округа Ставропольского края в декабре 2018 года. Решение данного вопроса было перенесено для рассмотрения на очередное заседание Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края 1 марта 2019 года. | 2019-2020 годы | В стадии исполнения |
| 16 | Выполнить устройство дренажной системы по ул. Чехова | В бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год предусмотрены денежные средства на изготовление ПСД на обустройство дренажной системы по ул. Чехова в г. Изобильном в сумме 640,00 тыс. руб. В 2022 году администрацией округа планируется завершение данных работ | 2019-2022 годы | В стадии  исполнения |
| 17 | Выполнить замену водосточной трубы, ремонт канализационных труб, устройство автомобильной стоянки по ул. Почтовая, 35 в г. Изобильном | В настоящее время планируется выполнить ремонт основных для проезда автомобильных дорог города Изобильного, при образовании экономии в средствах на дорожную деятельность устройство парковочной площадки по ул. Почтовой 35 будут выполнены. | 2019 год | Не выполнено |
| 19 | 6 | Гридин Юрий  Александрович | Выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Восточной в г. Изобильном (асфальт S=1200 м2) | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 20 | Выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. Гоголя в г. Изобильном (асфальт S= 325м2 + ПГС) | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 21 | Выполнить устройство асфальтового покрытия по ул. Кошевого в г. Изобильном | В 2018 году силами МКУ ИГО «Благоустройства» выполнены работы по грейдированию ул. О Кошевого | 2018 год | Выполнен текущий ремонт существующего покрытия |
| 22 | Выполнить устройство пешеходной дорожки по ул. Промышленной в г. Изобильном от остановки к дому №149 (асфальт S=30 м2) | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 24 | Выполнить текущий ремонт детской площадки по ул. Школьной, 9Б в г. Изобильном | Работы по ремонту детской площадки во дворе данного дома выполнены силами работников МКУ «Благоустройство» 16 августа 2018 г. | Октябрь 2018 года | Выполнено |
| 25 | Выполнить текущий ремонт пешеходной дорожки по нечетной стороне ул. Колхозной с №63 до пересечения с ул. Крупской в г. Изобильном (асфальт S=304 м2) | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 27 | Выполнить опиловку 3 аварийных тополей по ул. Восточная, 3 в г. Изобильном | Ввиду большого объема работ ведется опиловка аварийных деревьев, с самым большим потоком транспорта и пешеходов, а также в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Выполнение опиловки деревьев по ул. Восточной в г. Изобильном планируется в течение 2019 года. | 2018 год | Не выполнено |
| 28 | Выполнить устройство пешеходного перехода (разметка с установкой знаков) с ул. Кирова на ул. Колхозную в г. Изобильном в районе кафе «Оазис» и автостанции | Во втором квартале 2019 года при выполнении работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки в городе Изобильном работы по обустройству пешеходного перехода будут выполнены. | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 29 | Выполнить устройство пешеходного перехода с ул. Восточной к магазину "Барбариска" по ул. Колхозной в г. Изобильном (выполнить разметку с установкой знаков). | Во втором квартале 2019 года при выполнении работ по обновлению горизонтальной дорожной разметки в городе Изобильном работы по обустройству пешеходного перехода будут выполнены. | 2018 год | В стадии  исполнения |
| 30 | Организовать одностороннее движение или дорожку по ул. Красной от ул. Кирова до ул. Сиреневой | В настоящее время администрацией Изобильненского городского округа рассматривается вопрос по организации одностороннего движения по ул. Красной г. Изобильного от ул. Кирова до ул. Сиреневой, готовится схема одностороннего движения для утверждения и согласования с ОГИБДД ОМВД России по Изобильненскому округу | Октябрь 2018 год | В стадии  исполнения |
| 31 | Выполнить искусственную неровность перед пешеходным переходом напротив многоквартирного дома №72 по ул. Ленина в г. Изобильном | Вопрос необходимости обустройства искусственных неровностей по ул. Ленина г. Изобильного, напротив многоквартирного дома № 72, будет рассмотрен после проведения ремонта основных для проезда автомобильных дорог г. Изобильного | 2019 год | Не выполнено |
| 33 | 7 | Шеин  Владимир Александрович | Выполнить ремонт дороги в х. Широбокове по ул. Подгорной от дома №1 В до дома №34 (протяженность 700 м) | В 2018 году силами МКУ ИГО СК «Благоустройства» выполнены работы по грейдированию ул. Подгорной в х. Широбокове | III квартал 2018 года | Выполнено |
| 34 | Выполнить грейдирование дороги к гаражному массиву в районе пос. Газопровода. | В 2018 году силами МКУ ИГО «Благоустройства» выполнены работы по грейдированию и подсыпки проезда к гаражному массиву пос. Газопроводов города Изобильного | III квартал 2018 года | Выполнено |
| 35 | 8 | Носова Ирина  Васильевна | Обеспечить прекращение строительства и снос возведенных сооружений, построенных на коммуникациях напротив многоквартирного дома по ул. Ленина, 66 в г. Изобильном | Постановлением администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 06.11.2014 г. №1801 Безумнову В.Е. был предоставлен в аренду сроком на 3 года земельный участок площадью 600 кв.м. с разрешенным использованием – для строительства магазина, расположенного по адресу: г. Изобильный, напротив дома №66 по ул. Ленина.  Администрацией г. Изобильного 22.12.2014 г. было выдано разрешение на строительство магазина.  На данном земельном участке расположены инженерные коммуникации, в связи с чем, Безумнову В.Е. необходимо было вынести инженерные коммуникации за пределы указанного земельного участка, однако, данные требования не выполнены, в связи с этим, распоряжением главы Администрации г. Изобильного от 22.02.2015 г. разрешение на строительство отменено. В связи с тем, что срок договора аренды земельного участка истек 05.11.2017 г., в настоящее время, данный договор считается прекратившим свое действие (органом Росреестра 17.01.2018 г. погашена запись о действии договора аренды).  В настоящее время, Безумнов В.Е. обратился с исковым заявлением в Изобильненский районный суд о признании данного договора аренды заключенным на неопределенный срок.  Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края. В свою очередь, 18.04.2018 г. обратилась в Изобильненский районный суд с иском о сносе данного здания (дело по ранее поданному Изобильненским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» к Безумнову В.Е. исковому заявлению о сносе данного торгового павильона, прекращено 27.12.2017 г., в связи с отказом истца от иска). Третьими лицами по данному делу являются: житель дом №66 по ул. Ленина в г. Изобильном – Филиппов А.М., а также Руденко Е.Ю.). Вышеуказанные дела судом объединены в одно производство и находятся в стадии рассмотрения.  В связи с тем, что данное дело имеет большой общественный резонанс, а также получением депутатом Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края Носовой И.В. наказов избирателей, относительного данного вопроса, предлагается непосредственно депутату Носовой И.В. принимать участие в заседаниях суда при рассмотрении вышеуказанных исков, с получением соответствующей доверенности от администрации округа | - | В стадии  исполнения |
| 36 | 9 | Овсянников  Сергей  Александрович | Выполнить замену водовода по ул. Промышленной в г. Изобильном (труба диаметром 500 мм.). | В связи с расхождением протяженности линейного объекта Промышленной в г. Изобильном, направлены запросы в министерство имущественный отношений Ставропольского края, Ставкрайимущество и Росимущество | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 41 | 11 | Лопатин  Василий  Дмитриевич | Принять меры по отводу ливневых вод и понижению уровня грунтовых вод в юго-западной части г. Изобильного (в районе детского сада №7) | В настоящее время техническое решение по отводу ливневых стоков отсутствует. Решением понижения грунтовых вод в данном микрорайоне может быть расчистка открытого дренажа, проходящего по южной границе г. Изобильного и земель сельскохозяйственного назначения АО ЗТ «Русский» | 2019 год | Не выполнено |
| 42 | Выполнить реконструкцию автодороги с устройством пешеходной дорожки по ул. Суворова от ул. Доватора в г. Изобильном до пересечения с автомобильной дорогой г. Изобильный – ст. Староизобильная | В связи со стеснёнными условиями, выполнить работы по обустройству пешеходной дорожки по ул. Суворова от ул. Доватора до ул. Павлова не представляется возможным. В настоящее время на данном участке установлен дорожный знак «Пешеходная зона», где скорость транспортных средств ограничена 20 км/ч. Также планируется обустройство парковочной площадки вблизи детского сада №7 | 2019 год | Не выполнено |
| 44 | Принять меры к созданию условий для велосипедного движения по ул. Доватора в г. Изобильном | В целях исполнения данного наказа специалистами администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края установлено, что стоимость обордюренной велосипедной дорожки составляет более 7 млн. рублей, в связи с чем, прорабатывается вопрос о целесообразности ее обустройства | - | В стадии  исполнения |
| 48 | 12 | Омельченко  Игорь  Владимирович | Выполнить замену подводящего водопровода по ул. Островского в г. Изобильном протяженностью 500 метров, диаметром 110 мм.  Выполнить восстановление гравийной дороги после ремонта водопровода | Не установлен собственник водовода, ведется работа по его определению | 2019 год | Не выполнено |
| 51 | 13 | Толмачев Алексей  Васильевич | Выполнить опиловку авариных деревьев в МКОУ СОШ  №15 Изобильненского городского округа Ставропольского края | Опиловка выполнена силами МКУ ИГО СК «ЕДДС- 112» | 2018 год | Выполнено |
| 52 | Выполнить опиловку авариных, на территории МДОУ «Детский сад №29» | Опиловка выполнена силами МКУ ИГО СК «ЕДДС- 112» | 2018 год | Выполнено |
| 53 | Принятие мер по урегулированию сброса воды из пруда в отводной канал в ст. Староизобильной под дорогой в сторону кладбища | По договоренности с Изобильненским ЛПУМГ труба длиной 11 м. и диаметром 700 мм будет доставлена в ст. Староизобильную до 26 февраля 2019. Установка трубы будет осуществлена до 15 марта 2019 года | 2018 год | В стадии  исполнения |
| 56 | 15 | Гончарова  Виктория  Валерьевна | Выполнить устройство детской площадки по ул. Молодежной 23 в пос. Солнечнодольске | Произвести монтаж детской площадки планировался в рамках проекта 50/50 (выделение 50% от стоимости площадки из местного бюджета, 50% - за счет средств жителей). Но жители от детской площадки отказались, мотивируя отказ недовольство маленькими размерами детской площадки. Денежные средства на установку детской площадки по ул. Молодежной, 23 в пос. Солненодольске в бюджете округа на 2019 г. не запланированы.  В 2019 году будет повторно проведена работа с жильцами многоквартирного дома ул. Молодежной 23 в пос. Солнечнодольске на предмет установки детской площадки. | 2018 год | Не выполнено |
| 57 | 16 | Глинин  Владимир Ильич | Принять меры по устранению недостатков текущего ремонта №5 по ул. Энергетиков, п. Солнечнодольск | По полученной информации от ООО УК «Ритм-2» все выявленные недостатки по ремонту жилого дома в настоящее время устранены | 2018 год | Выполнено |
| 58 | Принять меры по обустройству шумоизоляции автомобильной дороги, проходящей сквозь п. Солнечнодольск и примыкающей к домам, расположенным по адресу: Молодежная 1 а, Энергетиков, 7, 9, 13, 15, 23. | В настоящее время обустройством шумоизоляцией участка краевой дороги, расположенной в границах п. Солнечнодольска не планируется | 2018 год | Не выполнено |
| 59 | Выполнить благоустройство детской площадки, расположенной между домами 5, 7, 9, 15 по ул. Энергетиков, в п. Солнечнодольске | В рамках благоустройства территории было выполнено озеленение территории (высажено 10 деревьев), частично отремонтирована детская площадка | 2018 год | Выполнено |
| 60 | Организовать одностороннее движение автомобильного транспорта между многоквартирными жилыми домами и СОШ 17 по ул. Школьной в пос. Солнечнодольске | Организовать одностороннее движение транспорта между многоквартирными домами и МБОУ СОШ №17 планируется в первом полугодии 2019 года, при заключении договоров на обновление разметки и установки дорожных знаков | 2018 год | Не выполнено |
| 61 | Выполнить обустройство детской площадки в районе домов, расположенных по адресу: бульвар Солнечный, 12,14,16, Энергетиков 21 в пос. Солнечнодольске | Произвести монтаж детской площадки планировался в рамках проекта 50/50 (выделение 50% от стоимости площадки из местного бюджета, 50% - за счет средств жителей). Но жители от детской площадки отказались, мотивируя отказ маленькими размерами детской площадки. Денежные средства на установку детской площадки б. Солнечный, 12,14,16, Энергетиков 21 в пос. Солнечнодольске в бюджете округа на 2019 г. не запланированы.  В 2019 году будет повторно проведена работа с жильцами многоквартирных домов на предмет установки детской площадки. | 2018 год | Не выполнено |
| 62 | 17 | Куц Борис  Николаевич | Выполнить ремонт моста через реку Егорлык в районе пос. Пионерный | Силами ФГБУ «Ставропольмелиоводхоз» выполнено | 2018 год | Выполнено |
| 63 | Выполнить газификацию поселка Пионерного | В настоящее время проектная документация находится на рассмотрение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». При получении положительного заключения, будет подана заявка в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края для участия в государственной программе Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 64 | Завершение обустройства пешеходной дорожки от МБОУ «СОШ №17» до ул. Строителей в пос. Солнечнодольске | Работы по поднятию канализационного люка до уровня верхней кромки пешеходной дорожки выполнены в 2018 году | 2018 год | Выполнено |
| 65 | 22 | Медянников Николай  Викторович | Провести текущий ремонт тротуара по ул. Восточной с. Птичьего (протяженность 750 м.) | Ремонт тротуара по улице Восточной будет проведен в 3 квартале 2019 года за счет внебюджетных средств | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 68 | Вынести водопровод на обочину дороги по улице Гагарина в с. Птичьем | В связи с тем, что водовод на балансе ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Западный» ПТП Изобильненское не стоит, подготовлено обращение к депутату Думы Ставропольского края - Генеральному директору ОАО «Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. Завгородневу о рассмотрении возможности в выделении 1496 м п/э трубы Д=110 мм для замены водовода. | 2018 год | В стадии  исполнения |
| 71 | 25 | Обухов  Иван  Васильевич  Вайкок  Адам  Шамсудинович | Организовать отлов бродячих собак в с. Московском | Произведен отлов безнадзорных животных (собак) в количестве 359 голов на сумму 574510 тыс. руб. на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края, в том числе в с. Московском. | 2018 год | Выполнено |
| 72 | Выполнить благоустройство и наведение санитарного порядка на ул. Калинина в районе заправки и домов №49,51 в с. Московском | Благоустройство и наведение санитарного порядка по ул. Калинина, в районе АЗС, проводится регулярно. | Постоянно | Выполнено |
| 73 | Выполнить реконструкцию автомобильной дороги по ул. Калинина в с. Подлужном | В 2018 году администрацией Изобильненского городского округа дважды направлялась заявка в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на получение субсидии из средств краевого бюджета на ремонт дороги по ул. Подгорной. Однако, министерством было отказано в предоставлении субсидии. В 2019 году при объявлении министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края приема заявок от муниципальных образований на предоставлении субсидии, заявка на ремонт дороги по ул. Подгорной будет направлена повторно | 2018 год | Не выполнено |
| 74 | Организовать пассажирские перевозки общественным транспортом по маршруту г. Ставрополь – с. Подлужное | По маршруту Ставрополь – Подлужное осуществляются регулярные перевозки граждан, от автостанции №2 «Северная» г. Ставрополь ежедневно 07-45, 13-10, 16-50 | 2018 год | Выполнено |
| 75 | Выполнить строительство детской площадки по ул. Калинина в с. Подлужном. | В 2018 г. установлена детская площадка по ул. Калинина | 2019 год | Выполнено |
| 76 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. Подгорной с. Подлужного (грейдирование, подсыпка песчано-гравийной смесью). | Администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края в июле и в августе 2018 года проводились работы по грейдировнию ул. Подгорной с. Подлужного. Во втором квартале 2019 года для поддержания данной дороги в проезжем состоянии администрацией Изобильненского городского округа будут выполнены аналогичные работы | 2019 год | Выполнено |
| 78 | Выполнить опиловку аварийных деревьев по ул. Школьной от центральной площади до школы в с. Подлужное | Ввиду большого объема работ ведется опиловка аварийных деревьев, с самым большим потоком транспорта и пешеходов, а также в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Выполнение опиловки деревьев по ул. Школьной в с. Подлужном планируется в течение 2019 года. | 2019 год | Не выполнено |
| 81 | Выполнить строительство пешеходной дорожки по ул. Гоголя в с. Московском | Строительство пешеходной дорожки по ул. Гоголя будет включено одним из проектов на 2020 г., в рамках реализации проектов развития территории муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах | 2019 год | Не выполнено |
| 82 | Выполнить текущий ремонт дороги по ул. 1-ой Подгорной в с. Московском (дорога размыта) (грейдирование, подсыпка песчано-гравийной смесью) | Ремонт дороги по ул. 1-ой Подгорной администрацией Изобильненского городского округа будет выполнен в первом полугодии 2019 года | 2019 год | Не выполнено |
| 83 | Выполнить ремонт автомобильной дороги, ведущей к школе-интернату с. Подлужного | Во втором квартале 2018 года администрацией Изобильненского городского округа за счет бюджетных средств Изобильненского городского округа выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дороги «Подъезд к школе-интернату от а/д «Ростов - на Дону», в декабре 2018 года выполнены ремонтные работы участка дороги, находящегося в гравийном исполнении. Также достигнута договоренность с собственником карьера, расположенного вблизи дороги, о проведении частичного ремонта дороги за счет собственных средств. | Постоянно | Выполнено |
| 86 | Строительство газопровода по ул. Полушина | В бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год заложены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на объект «Распределительный газопровод по ул. Полушина в с. Московском Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 1 087 128,13руб. Проектно-сметная документация на данный объект будет разработана до конца 2019 г. | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 87 | Осуществить подвоз детей должным образом (существующий порядок подвоза детей половинчатый из-за отсутствия второго автобуса) | Министерством образования выделены два автобуса в январе 2019 года. В МКДОУ СОШ №4 с. Московского подвоз в 2019 году осуществляют два автобуса | Постоянно | Выполнено |
| 88 | Принять меры по упорядочению погребения на кладбище с. Московского жителями г. Ставрополя и г. Михайловска и обустройству мест захоронения | Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 29.06.2018 года №145 утверждено Положение об организации погребения и похоронного дела в Изобильненском городском округе Ставропольского края», постановлением администрации Изобильненского городского округа утвержден: «Порядок деятельности муниципальных общественных кладбищ на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края».  Административные регламенты предоставления муниципальных услуг: «Предоставление участков земли на муниципальных общественных кладбищах, расположенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края для создания семейных (родовых) захоронений»;  «Бесплатное предоставление участков земли для погребения умершего на муниципальных общественных кладбищах, расположенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края».  Все нормативно-правовые акты, касающиеся организации погребения и похоронного дела администрацией округа разработаны.  По вопросу погребения на кладбище в с. Московском граждан из г. Михайловска и г. Ставрополя - согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, территориальные управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края выдают родственникам умершего разрешение на захоронение. Что касается вопроса захоронения граждан из других населенных пунктов, то в соответствии с п.7 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» - на территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха. | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 91 | Завершить строительство водопровода по ул. Трунова с. Московского | Между министерством сельского хозяйства Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края заключено соглашение о порядке и условиях предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского края на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Ставропольского края. В рамках данного соглашения был построен объект «Линейный объект подземных сетей водоснабжения в с. Московском, по ул. Трунова» (в августе 2018 года заключен муниципальный контракт (МК №ЭА-47 от 13.08.2018 г.) на суму 6 607 143,69 руб. | 2018 год | Выполнено |
| 92 | Выполнить строительство дороги по ул. Комсомольской с. Московского в асфальтобетонном исполнении | В 2018 году администрацией Изобильненского городского округа дважды направлялась заявка в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на получение субсидии из средств краевого бюджета на ремонт дороги по ул. Комсомольской. Однако, министерством было отказано в предоставлении субсидии. В 2019 году при объявлении министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края приема заявок от муниципальных образований на предоставлении субсидии, заявка на ремонт дороги по ул. Комсомольской будет направлена повторно | 2018 год | Не выполнено |
| 93 | 29 | Долженко  Максим  Алексеевич | Организовать маршрут автобусного сообщения Изобильный-Рождественская – Ставрополь (2 раза в день) | Данный маршрут находится в ведение Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Было направлено ходатайство по вопросу организации перевозок по маршруту  «Изобильный-Рождественка-Ставрополь» В настоящее время перевозчиков готовых осуществлять перевозки пассажиров и багажа по данному маршруту отсутствуют | 2018 год | В стадии  исполнения |
| 96 | Единый округ | Земцев  Александр Алексеевич | Восстановить спортивный городок, детскую площадку по адресу ул. Доватора №1,2,3  в г. Изобильном | В 2019 году в районе данных домов будет восстановлен спортивный городок и установлена новая детская площадка за счет средств бюджета округа и средств ПАО «Завод «Атлант» (50/50) | 2019 год | В стадии  исполнения |
| 97 | Выполнить ремонт тротуара по улице Фрунзе в г. Изобильном | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 98 | Выполнить опиловку аварийных деревьев по ул. Доватора в районе ул. Электронной в г. Изобильном | Ввиду большого объема работ ведется опиловка аварийных деревьев, с самым большим потоком транспорта и пешеходов, а также в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Выполнение опиловки деревьев по ул. Электронной в г. Изобильном планируется в течение 2019 года. | 2018 год | Не выполнено |
| 99 | Единый округ | Золотарева  Галина  Николаевна | Принять меры по благоустройству сквера в центральной части г. Изобильного напротив домов №62, №58 по ул. Ленина, в том числе ремонт скамеек | 1. Уборка сквера в центральной части г. Изобильного напротив домов № 62, № 58 по ул. Ленина производиться 1-2 раза в неделю. Выемка мусора из урн, а также уборка газонов от мусора производится каждый день. Данные работы проводятся силами МКУ ИГО СК «Благоустройство».  2. Замена скамеек в данном сквере была произведена во время проведения работ по благоустройству бульвара Семыкина, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». | Постоянно  2019 год | Выполнено |
| 101 | Выполнить ремонт покрытия тротуара по пер. Ленина со стороны нечетных номеров домов с №13 по 23 в г. Изобильном | В настоящее время в бюджете Изобильненского городского округа средства предусмотрены только на ремонт и содержание автомобильных дорог, на ремонт тротуаров средства не предусмотрены.  При образовании экономии по итогам торгов по дорожной деятельности в 2019 году средств из бюджета Изобильненского городского округа на ремонт тротуаров, данный наказ будет рассмотрен и выполнен | 2019 год | Не выполнено |
| 102 | Произвести очистку русла реки Мутнянки центральной части г. Изобильного от камыша, сорняков, мусора (пер. Садовый) | Силами МКУ ИГО СК «Благоустройство» производится очистка русла реки Мутнянки от сорной растительности и мусора на постоянной основе | Постоянно | Выполнено |
| 103 | Единый округ | Павлов  Борис  Федорович | Выполнить строительство второй очереди канализационно-насосной станции в микрорайоне г. Изобильного ограниченного улицами Железнодорожная-Есенина-50 лет Октября - Лазо | В соответствии с Законом Ставропольского края «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20.12.2018 г. №113-кз, полномочия по водоснабжению и водоотведению переданы в орган исполнительной власти Ставропольского края | 2019-2022 годы | Не выполнено |
| 107 | Единый округ | Черкашин  Николай  Михайлович | Выполнить строительство тротуара от площади Дома культуры до детской спортивной площадки и Православного Храма в ст. Баклановской | В настоящее время ведется работа по изготовлению локально-сметного расчета на строительство тротуара от площади Дома культуры до детской спортивной площадки и Православного Храма в ст. Баклановской. После определения стоимости, данные работы будут поданы в дополнительную потребность в бюджет на 2019 год | 2019 год | В стадии  исполнения |

Справочно:

Информация по выполнению наказов за 2017-2018 гг. не включена в данный перечень, в связи с их исполнением (их 26 наказов).

Срок исполнения 2018 год 28 наказов (исполнено – 14, в стадии исполнения – 6, не исполнено - 8).

Срок исполнения 2019 год 25 наказов (исполнено – 7, в стадии исполнения – 12, не исполнено - 15).

Срок исполнения 2020 год 10 наказов.

Срок исполнения 2019-2020 гг. – 1 наказ в стадии исполнения

Срок исполнения 2019-2022 гг. – 3 наказа

Срок исполнения 2020-2022 гг. – 3 наказа.

Срок исполнения 2022 год – 3 наказа.

Без срока исполнения – 2 наказа.

Срок исполнения постоянно – 6 наказов.