

**ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО городского округа**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

23 апреля 2021 года г. Изобильный №485

**Об утверждении программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа**

**Ставропольского края на 2021-2043 годы**

В соответствии с частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», пунктом 44 части 2 статьи 30 Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края, Генеральным планом Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 28 февраля 2020 года №370

Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края по социальной политике, вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта и взаимоотношений с общественными организациями.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Изобильненского городского  округа Ставропольского края  А.М. Рогов |  | Глава Изобильненского  городского округа  Ставропольского края  В.И. Козлов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края  от 23 апреля 2021 года №485 |

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

Изобильненского городского округа Ставропольского края

на 2021-2043 годы

г. Изобильный, 2021 г.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.

2.1. Социально-экономическое состояние Изобильненского городского округа Ставропольского края, сведения о градостроительной деятельности на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края, сложившийся уровень обеспеченности населения Изобильненского городского округа Ставропольского края услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края, направленные на достижение целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.

**ВВЕДЕНИЕ**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с пунктом 4.1. статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ), пунктом 44 части 2 статьи 30, пунктом 47 части 1 статьи 35 Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края, требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – объекты социальной инфраструктуры), которые предусмотрены муниципальными программами Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы), Стратегией социально-экономического развития Изобильненского городского округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 23 июня 2020 года №400, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития систем социальной инфраструктуры, то есть объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта, что позволит обеспечить потребность населения Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - население городского округа) в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания в соответствии с Генеральным планом Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Думы Изобильненского городского округа от 28 февраля 2020 года №370 (далее – Генеральный план).

Программа обеспечивает:

а) безопасность, качество и эффективность использования населением городского округа объектов социальной инфраструктуры;

б) доступность объектов социальной инфраструктуры для населения городского округа, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденными решением Думы Изобильненского городского округа от 28 февраля 2020 года №369 (далее - нормативы градостроительного проектирования);

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее - социальная инфраструктура) в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 17 ноября 1995 года №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 ноября 2017 года №42 «Об Уставе Изобильненского городского округа Ставропольского края»;  Решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 ноября 2017 года №46 «Об утверждении Положения об администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края»;  Решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 28 февраля 2020 года №369 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Изобильненского городского округа Ставропольского края»;  Решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 28 февраля 2020 года №370 «Об утверждении Генерального плана Изобильненского городского округа Ставропольского края»;  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края;  Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, д.15;  тел.: 8 (86545) 2-45-77; электронная почта: izobadmin@mail.ru |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Отдел социального развития и туризма администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,  г. Изобильный, ул. Ленина, д.15;  отдел имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,  г. Изобильный, ул. Ленина, д.15;  отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, г. Изобильный, ул. Ленина, д.15;  отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, г. Изобильный, ул. Советская, д.65;  отдел культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, г. Изобильный, ул. Ленина, д.61;  комитет по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,  г. Изобильный, ул. Л. Толстого, д.2;  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская районная больница», г. Изобильный, ул. Колхозная, д.2. |
| Цели и задачи Программы | Цель: обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения  Задачи:  строительство (реконструкция) объектов дошкольного, школьного и дополнительного образования;  строительство (реконструкция) объектов здравоохранения;  строительство (реконструкция) объектов культуры;  строительство (реконструкция) объектов физической культуры и массового спорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В области образования:  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в дошкольных образовательных учреждениях до 800,5 мест/1000 человек к 2043 году;  доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями до 70,4 процента к 2043 году;  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в общеобразовательных учреждениях до 968,06 мест/1000 человек к 2043 году;  доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену до 100 процентов к 2043 году;  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в организациях дополнительного образования до 104 мест/1000 человек к 2043 году.  В области здравоохранения:  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в поликлиниках до 1861 посещений в смену к 2043 году;  вместимость стационаров до 1381 койко-мест к 2043 году.  В области культуры:  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в учреждениях клубного типа до 9 мест/1000 человек к 2043 году;  вместимость клубов до 6600 мест к 2043 году;  вместимость библиотек до 446 мест к 2043 году.  В области физической культуры и массового спорта:  обеспечение нормативной потребности населения городского округа в плоскостных сооружениях до 2,00 Га/1000 человек к 2043 году;  доля населения городского округа, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа до 58 процентов к 2043 году. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов местного значения Изобильненского городского округа Ставропольского края в областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2021-2043 годы;  Этапы реализации: 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г., 2026 г.- 2043 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 3529380,08 тыс. рублей, в том числе:  2021 г.-4000,00 тыс. руб.  2022 г.-523750,08 тыс. руб.  2023 г.- 452800,00 тыс. руб.  2024 г.- 404800,00 тыс. руб.  2025 г.- 154800,00 тыс. руб.  2026 г.-2043 г.- 1989230,00 тыс. руб.  Источники финансирования:  средства федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства бюджета Изобильненского городского округа, внебюджетные средства.  Объем и источники финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных и инвестиционных программ. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | При реализации Программы будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выраженный в повышении качества жизни населения городского округа, что планируется обеспечить посредством:  проектирования, строительства, реконструкции предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры;  доведения обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (школы, детские дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, поликлиники, больницы, учреждения культуры, физкультуры и спорта) всех населенных пунктов Изобильненского городского округа Ставропольского края до нормативной потребности, повышение уровня образования, здравоохранения, культуры и спорта. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края.**

**2.1. Социально-экономическое состояние Изобильненского городского округа Ставропольского края, сведения о градостроительной деятельности на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края.**

**2.1.1. Общие сведения**

Изобильненский городской округ Ставропольского края (далее – Изобильненский городской округ) расположен в северо-западной части Ставропольского края. На юге и юго-востоке городской округ граничит со Шпаковским муниципальным округом, на востоке и северо-востоке – с Труновским, на севере и северо-западе – с Красногвардейским, на западе – с Новоалександровским городским округом и Краснодарским краем. Площадь Изобильненского городского округа составляет 1935,18 кв. км (2 процента от площади Ставропольского края).

В состав территории Изобильненского городского округа входят 25 населенных пунктов.

Административным центром является г. Изобильный. Он расположен в 55 км. от административного центра Ставропольского края города Ставрополя, в 250 км. от административного центра Северо-Кавказского федерального округа города-курорта Пятигорска, в 54 км. от международного аэропорта I класса «Ставрополь». Непосредственно в городе Изобильном расположена железнодорожная станция «Изобильная».

Границы Изобильненского городского округа установлены законами Ставропольского края от 14 апреля 2017 года №35-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Изобильненского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Изобильненского района Ставропольского края», от 01 декабря 2003 года №45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».

Изобильненский городской округ входит в состав Ставропольской агломерации, и выполняет ряд межрайонных функций (политический и социально-экономический межмуниципальный центр северо-западной части края), который в целом выделяется как подцентр межрайонной системы.

Изобильненский городской округ обладает достаточно высоким промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. Равнинный тип рельефа в сочетании с расположенными здесь богатыми земельными ресурсами формирует огромный потенциал для роста сельскохозяйственного сектора экономики.

На территории Изобильненского городского округа расположено самое крупное газовое хранилище в Европе. Площадь расположения подземного хранилища газа представляет собой плоскую возвышенность, осложненную долинами рек, многочисленными балками и оврагами. Южная часть возвышенности имеет более разветвленный рельеф. Абсолютные отметки здесь достигают 600-650 м. К северу, западу и востоку происходит общее постепенное снижение с менее резкими очертаниями рельефа с абсолютными отметками 150-200 м.

Основные аспекты, формирующие черты географического положения Изобильненского городского округа, заключаются в следующем:

достаточно выгодное экономико-географическое положение. В пределах часовой доступности расположена краевая столица – г. Ставрополь, международный аэропорт «Ставрополь»;

наличие крупнейшего газового хранилища в Европе;

функционирование Изобильненского городского округа в составе Ставропольской агломерации, как наиболее важного элемента межрайонной системы;

расположение территории вблизи крупных экономических центров Ставропольского края и Северного Кавказа и районов развитой интенсивной хозяйственной деятельности.

Климатические условия Изобильненского городского округа не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, для проведения как летнего, так и зимнего отдыха, для возделывания сельскохозяйственных культур (зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав).

**2.1.2. Население городского округа**


Численность населения городского округа на 01 января 2020 года составляет 98,9 тыс. чел., в том числе:

* взрослое население составляет 82,1 тыс. чел. (82,99 процента),
* трудоспособное – 52,9 тыс. чел. (53,5 процентов)
* работающих 35,8 тыс. чел. (36,2 процента)
* старше трудоспособного возраста 29,0 тыс. чел. (29,4 процента)
* детского населения от 0 до 18 лет – 16,8 тыс. чел., из них:

от 0 до 14 лет – 14,0 тыс. чел.


Городское население составляет – 56,9 тыс. чел., сельское населения – 41,9 тыс. чел. Средняя плотность населения составляет 51,3 чел. на 1 км2.

Динамика численности населения городского округа за последние 20 лет нестабильна. Эти изменения происходят как за счет естественного, так и за счет механического движения населения городского округа, то есть миграций. Всего за период с 2010 по 2019 год численность населения округа сократилась на 4,7 тыс. человек (рисунок 2.1.). Отрицательная динамика численности населения городского округа обусловлена демографическими и миграционными процессами, общим старением жителей.

**Рисунок 2.1. –** **Динамика численности населения городского округа в 2010-2019 гг., чел.**

В настоящее время в Изобильненском городском округе отмечаются естественная убыль (-4,5 процента) и небольшой миграционный прирост (0,9 процента) населения. Демографический кризис начался давно – в 1993 году, практически сразу за общероссийской тенденцией (рисунок 2.2.).

**Рисунок 2.2. – Естественное движение населения городского округа, 2005-2020 гг., чел. на 1000 населения**




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

**Таблица 2.1. – Динамика естественного движения населения в Изобильненском городском округе в период с 2018-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Численность населения городского округа | 99280 | 98921 | 98962 |
| 2. | Рождаемость на 1000 населения | 8,3 | 7,5 | 6,8 |
| 3. | Смертность на 1000 населения | 13,6 | 13,0 | 14,5 |
| 4. | Смертность населения городского округа в трудоспособном возрасте | 4,2 | 3,6 | 4,5 |
| 5. | Естественный прирост на 1000 населения | -5,3 | -5,5 | -7,7 |

Миграционный прирост в начале 1990-х годов увеличивался, во второй половине десятилетия резко уменьшился, затем, чередовался с убылью. Но в целом миграционный прирост за последние 25 лет сдерживал, вопреки естественной убыли, еще более значительное сокращение численности населения. В период с 2010 по 2014 год в Изобильненском городском округе фиксировалась миграционная убыль населения (максимальный показатель отмечается в 2013 году с потерей 1 тыс. чел.), затем начиная с 2015 года ситуация изменилась и далее наблюдается только миграционный прирост населения (рисунок 2.3.).

**Рисунок 2.3. – Динамика миграционного прироста в Изобильненском городском округе, 2005-2018 годов, чел.**



**Таблица 2.1.3. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2019-2020 ГОДЫ** (человек)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Выбыло | Сальдо миграции |
| Всего мигрантов | 1781 | 1997 | -216 |
| в т.ч. по потокам миграции |
| в пределах России | 1520 | 1604 | -84 |
| внутри края | 748 | 922 | -174 |
| другие территории РФ | 772 | 682 | 90 |
| вне пределов России | 261 | 393 | -132 |
| страны СНГ | 250 | 382 | -132 |
| другие зарубежные страны | 11 | 11 | - |

Основные характеристики численности населения городского округа в разрезе территориально-планировочной зоны на начало 2020 года представлены ниже (таблица 2.2.).

**Таблица 2.2. – Основные характеристики численности населения городского округа на начало 2020 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения |
| город Изобильный | 37841 |
| поселок Рыздвяный | 7480 |
| поселок Солнечнодольск | 11652 |
| станица Баклановская | 2083 |
| станица Каменнобродская | 2002 |
| поселок Левоегорлыкский | 172 |
| станица Филимоновская | 863 |
| село Московское | 5615 |
| хутор Беляев | 528 |
| село Найденовка | 623 |
| поселок Новоизобильный | 1163 |
| хутор Широбоков | 887 |
| станица Новотроицкая | 7600 |
| поселок Передовой | 2751 |
| станица Гаевская | 301 |
| село Подлужное | 2046 |
| хутор Красная Балка | 84 |
| село Птичье | 5076 |
| станица Рождественская | 2735 |
| хутор Козлов | 22 |
| хутор Спорный | 1508 |
| станица Староизобильная | 2387 |
| хутор Смыков | 185 |
| хутор Сухой | 225 |
| село Тищенское | 3133 |
| ВСЕГО | 98962 |

В долевом соотношении Изобильненского городского округа лидерами по численности населения являются городские территориально-планировочные зоны, а также Новотроицкая и Московская территориально-планировочные зоны. Остальные населенные пункты имеют меньший удельный вес в структуре населения городского округа. Средняя плотность населения городского округа составляет 52,5 чел./кв. км при средней людности территориально-планировочных зон 3505 человек.

В целях формирования более полного представления о каждом населенном пункте ниже приведена типология населенных пунктов в классификации «Группировка населенных пунктов в зависимости от численности населения» (таблица 2.3.).

**Таблица 2.3. – Группировка населенных пунктов городского округа в зависимости от численности населения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа численности населения | Характеристика группы | Количест-во населен-ных пунктов в группе, ед. | Доля группы в численности населения городского округа, в процентах | Доля группы в общем количестве населенных пунктов городского округа,  в процентах |
| I | менее 1 тыс. чел. | 10 | 4 | 40 |
| II | от 1 тыс. чел. до 3 тыс. чел. | 8 | 17 | 32 |
| III | от 3 тыс. чел. до 9 тыс. чел. | 5 | 28 | 20 |
| IV | от 9 тыс. чел. до 13 тыс. чел. | 1 | 12 | 4 |
| V | более 40 тыс. чел. | 1 | 39 | 4 |
| ИТОГО: | - | 25 | 100 | 100 |

Половой состав населения городского округа характеризуется преобладанием женщин (53 процента), что из года в год практически не меняется. Преобладание женщин в половой структуре характеризуется их большей продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами.

Возрастной состав населения городского округа характеризуется относительно повышенной долей пенсионеров – 28,4 процента, при этом доля жителей в трудоспособном возрасте составляет 54,3 процента, а моложе трудоспособного возраста – 17,3 процента.

В возрастной структуре ежегодно происходят изменения: доля лиц старше и моложе трудоспособного возраста увеличивается, в то время как доля трудоспособного населения сокращается. Это свидетельствует не о самых благоприятных изменениях в демографической ситуации и тревожно негативном влиянии на экономической структуру в части обеспеченности трудовыми ресурсами.

Таким образом, в Изобильненском городском округе отмечается продолжающийся с середины 1990-х годов демографический кризис, который характеризуется отрицательным естественным приростом населения. При этом наблюдаемый с 2015 года миграционный прирост в настоящее время не компенсирует естественную убыль, что приводит к сокращению общей численности населения городского округа.

Анализ сложившихся тенденций показывает, что численность населения в Изобильненском городском округе будет снижаться. Основной причиной снижения численности населения городского округа, является естественная убыль населения. В основе естественной убыли населения городского округа лежит достаточно высокий уровень смертности населения.


В настоящее время в трудоспособном возрасте находится максимально возможная доля населения городского округа, что положительно влияет на развитие в экономическом плане. В дальнейшем в течение ближайших 15 лет по естественным причинам неизбежны относительное снижение доли трудоспособного населения городского округа и рост доли пенсионеров.

Необходимо отметить, что формирование благоприятного инвестиционного климата, увеличение рабочих мест в совокупности с улучшением качества жизни населения городского округа, а также совершенствованием системы здравоохранения, возможно, позволит в расчетный срок повысить привлекательность территории округа и приведет на первом этапе к стабилизации, а в последующем - к увеличению численности населения городского округа.

**2.1.3. Экономика**

Основные отрасли экономики Изобильненского городского округа: промышленность, сельское хозяйство, торговля и [общественное питание](https://pandia.ru/text/category/obshestvennoe_pitanie/), строительство, связь.

**Рисунок 2.4. – Отраслевая структура экономики Изобильненского городского округа в процентах.**



Общая оценка итогов социально-экономического развития Изобильненского городского округа за 2020 год свидетельствует о незначительном снижении позитивной динамики развития отдельных отраслей экономики Изобильненского городского округа. Данное снижение обусловлено сокращением объемов производства в промышленном секторе экономики. Темпы экономического роста обеспечены в отрасли сельского хозяйства, строительства, в том числе жилищного, а также в сфере торговли и бытового обслуживания населения городского округа.

Оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил 37335,63 млн. рублей, или 96,3 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Снижение объемов производства обусловлено сокращением выпуска продукции предприятиями промышленного сектора экономики (в частности это касается производства, распределения электроэнергии, газа и воды).

С целью недопущения сокращения общего объема оборота по городскому округу в целом, возникает необходимость частичного замещения объемов производства продукции за счет предприятий других отраслей.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам деятельности по средним и крупным предприятиям за 2020 год составил 25135,74 млн. рублей или 108,4 процента к уровню прошлого года. В разрезе отраслей значительный прирост отгруженных товаров к уровню 2019 года отмечен в отрасли сельского хозяйства, в то время как предприятия промышленности сократили объемы производства и отгрузки соответственно.

Промышленность Изобильненского городского округа представлена в первую очередь такими предприятиями, как филиал ОАО «ОГК -2» - Ставропольская ГРЭС, ПАО «Завод Атлант», структурными подразделения ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Динамика развития основных отраслей экономики характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Факт за 2020 год | Факт за  2019 год | Темп роста, в процентах |
| Оборот организаций по видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям | 37335,63 | 38782,44 | 96,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами- всего, млн. рублей | 25135,74 | 23190,85 | 108,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| по промышленным видам деятельности - всего, млн. рублей | 17267,85 | 19066,17 | 90,60 |
| обрабатывающие производства, млн. рублей | 7282,55 | 7454,24 | 97,70 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование, млн. руб. | 9982,30 | 11570,96 | 86,30 |
| продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 5162,14 | 2713,43 | 190,2 |
| строительство, млн. рублей | 1606,65 | 250,54 | в 6,4 раза |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, (*за 9 месяцев 2020 года***)** млн. рублей | 2204,64 | 1877,89 | 117,40 |
| Инвестиции в основной капитал по малым и средним предприятиям, млн. руб. | 7543,39 | 6186,70 | 121,90 |
| Ввод в действие жилых домов, кв. м. (*за 11 месяцев 2020 года*) | 16312,0 | 15898,6 | 102,60 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (предварительные данные), рублей | 41085,60 | 38077,48 | 107,90 |

В структуре экономики Изобильненского городского округа по средним и крупным предприятиям – 69,0 процентов от общего объема отгруженных товаров приходится на предприятия промышленности.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в отчетном периоде составил 17267,85 млн. рублей или 90,6 процентов к 2019 году.

Снижение обусловлено сокращением объемов производства предприятиями в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, которая занимает 58,0 процентов всего промышленного производства. Объем отгруженных товаров данной отрасли составил 9982,30 млн. рублей, что составляет 86,3 процента к уровню 2019 года.

**Таблица 2.4.– Перечень промышленных предприятий Изобильненского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Место расположения |
|  | Филиал ПАО «ОГК-2» Ставропольская ГРЭС | пос. Солнечнодольск, ул. Техническая, д. 14 |
|  | Изобильненское ЛПУМГ  филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | г. Изобильный, ул. Колхозная, 122 |
|  | Ставропольское ЛПУМГ  филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» | пос. Рыздвяный, ул. Восточная, 4 |
|  | Филиал ООО «Газпром ПХГ» Ставропольское управление подземного хранения газа | пос. Рыздвяный, ул. Южная, 22 |
|  | ПАО «Завод Атлант» | г. Изобильный, ул. Доватора, 1 |
|  | ПАО «Завод Волна» | пос. Солнечнодольск, б-р Школьный, д. 4 |
|  | ООО «Завод крупнопанельного домостроения» | г. Изобильный, ул. Транспортная, д. 9 |
|  | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» цех металлопластовых и полиэтиленовых изделий | ст. Рождественская |
|  | ОАО «Ставропольский опытно-механический завод» | г. Изобильный, пос. Сахзавода |

Изобильненский городской округ обладает высоким сельскохозяйственным потенциалом. Более 80 процентов его территории занимают сельскохозяйственные угодья. Умеренно-континентальный климат, спокойный рельеф, наличие достаточного числа водных артерий, лучшие по качеству почвы (в основном черноземы и лугово-черноземные солончаковые почвы) создают благоприятные условия для ведения и развития сельского хозяйства на территории Изобильненского городского округа.

Одной из основных отраслей экономики Изобильненского городского округа является сельское хозяйство. В общем объеме продукции, производимой на территории Ставропольского края, на долю Изобильненского городского округа приходится 4,7 процента. В сельскохозяйственных организациях работает 6,2 процента всего занятого населения городского округа.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции Изобильненского городского округа по категориям хозяйств в 2020 году сельскохозяйственными организациями всех форм собственности произведено 61,7 процента от общего объема выпуска сельхозпродукции, хозяйствами населения 21,0 процент, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 17,3 процента.

**Рисунок 2.5. – Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, проценты**

**Таблица 2.5. – Перечень сельскохозяйственных предприятий Изобильненского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Место расположения |
|  | АО СП «Новотроицкое» | ст. Новотроицкая, ул. Первомайская, 189 |
|  | СПК (колхоз) «Русь» | ст. Филимоновская, ул. Мира, 20 |
|  | СПК (колхоз) «Рассвет» | ст. Ставроизобильная, ул. Мира, 60 |
|  | ООО СПК «Егорлыкский» | с. Птичье, ул. К. Маркса, 22 |
|  | СПК (колхоз) «Московский» | с. Московское, ул. Ленина, 35 |
|  | ООО «Колос» | г. Изобильный, ул. Совхозная, 1 |
|  | ООО совхоз-завод «Кавказ» | г. Изобильный, ул. Промышленная, 1 |
|  | АО «Солнечный» | пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 8 |
|  | СПК п/з-д «Ставропольский» | с. Тищенское, ул. Селина, 1 |
|  | ТнВ «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания» | ст. Каменнобродская, ул. Ленина, 97 |
|  | СПК (артель) «Макаров» | ст. Новотроицкая, пер. Мостовой, 14 |
|  | СПК «Северный» | с. Птичье, пер. Гагарина, 1 |
|  | ООО «М.И.К.» | г. Изобильный, ул. Пушкина, 29 |
|  | ООО «Агро» | х. Широбоков, ул. 40 лет Победы, 28 |
|  | ООО «Агросахар» | пос. Новоизобильный |
|  | СПК (артель) «Попова» | пос. Передовой, ул. Октября, 60 |
|  | СПК (артель) «Браслет» | пос. Передовой, ул. Боевая Единица, 104 |
|  | ООО «КрайСервис» | пос. Рыздвяный, ул. Восточная |
|  | ООО Агрогруппа «Баксанский бройллер» | г. Изобильный, ул. Промышленная, 109 |
|  | ООО СП «Лучезарное» | ст. Новотроицкая, ул. Шоссейная, 8Б |
|  | СПК «Нива» | ст. Баклановская, ул. Октябрьская, 93 |
|  | ООО «Агро-плюс» | г. Изобильный, ул. Транспортная, 4/3 |
|  | ОАО «Тищенское» | с. Тищенское, ул. Мира-1 |
|  | ООО «Солнечный Дар» | пос. Солнечнодольск , ул. Молодежная-4 |
|  | ООО «АгрогруппСолнечный» | пос. Солнечнодольск , ул. Молодежная-4 |
|  | ООО «Агромаркет» | г. Изобильный, ул. Траспортная, 2 корпус 2 |
|  | АО «Изобильныйхлебопродукт» | г. Изобильный, ул. Заводская, 1 |
|  | ОАО «Передовой хлебопродукт» | пос. Передовой, ул. 40 лет Октября, 34 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Баранов Виталий Владимирович | г. Изобильный, ул. Садовая, 56, кв. 37 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Белоусов Алексей Яковлевич | пос. Рыздвяный, ул. Западная, 95 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Головин Василий Викторович | ст. Баклановская, ул. Октябрьская, 69 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Гражданкин Максим Евгеньевич | х. Широбоков, ул. Степная, 17 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Жилин Алексей Владимирович | пос. Новоизобильный, ул. Первомайская, 1, кв.2 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Жолобов Валерий Григорьевич | пос. Передовой, ул. Октября, 41 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Лопатин Василий Дмитриевич | г. Изобильный, ул. 50 лет Октября, 96, кв.11 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Мамаева Ольга Николаевна | г. Изобильный, ул. Ставропольская, 47а |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Никифоров Сергей Николаевич | ст. Староизобильная, ул. Чапаева, 10 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Сомов Игорь Юрьевич | г. Изобильный, ул. Гагарина, 2Б |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Черкашин Николай Михайлович | ст. Баклановская, ул. Первомайская, 12 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Эм Мила Николаевна | г. Изобильный, ул. Р. Люксембург, 45 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Добан Мария Владимировна | г. Ставрополь, ул. Доваторцев,32 Б, кв.49 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Букреева Наталья Ивановна | ст. Новотроицкая, ул. Советская, 80 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Конев Владимир Павлович | с. Птичье, ул. Титова, 13 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Манаков Александр Иванович | пос. Рыздвяный, ул. Западная, 86 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Рыжкова Оксана Васильевна | ст. Новотроицкая, ул. Южная, 17 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Шатерников Василий Владимирович | ст. Новотроицкая, ул. Октябрьская, 215 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Портнов Павел Иванович | ст. Рождественская, ул. Комсомольская, 110 |
|  | Индивидуальный предприниматель Плотников Иван Васильевич | г. Изобильный, ул. Донская, 13 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Бельмус Юрий Васильевич | г. Изобильный, ул. Южная-3 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Братецкий Александр Борисович | ст. Передовая, пер. Веселый-15 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ Калашников Александр Александрович | ст. Баклановская, ул. Первомайская-1 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Цахкян Мехак Камсарович | пос. Рыздвяный, ул. Новая-39 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Рашевский Вячеслав Николаевич | ст. Баклановская, ул. Красная-48 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Багандов Магомед Багандович | пос. Левоегорлыкский, ул. Советская-38 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Поздняков Алексей Михайлович | ст. Баклановская, ул. Красная-199 |
|  | Индивидуальный предприниматель глава КФХ  Сазонов Александр Александрович | ст. Баклановская, ул. Красная-151 |
|  | Индивидуальный предприниматель  Мирошниченко Александр Николаевич | с. Тищенское, ул. Орджоникидзе-63 |
|  | Индивидуальный предприниматель  Собкина Оксана Викторовна | ст. Гаевская, ул. Октябрьская-25 |
|  | Индивидуальный предприниматель  Власова Ирина Сергеевна | г. Ставрополь, Двойной проезд-43 |

Подавляющее количество сельскохозяйственных предприятий сосредоточено в городе Изобильном – 14 объектов или 23 процента от общего количества сельхозпредприятий округа, станице Баклановской – 8 объектов (13процентов), станице Новотроицкой – 7 объектов (11 процентов).

В Изобильненском городском округе основными видами производимой сельскохозяйственной продукции являются зерновые культуры, сахарная свекла, овощи и подсолнечник, а также мясо-молочное производство.

В 2020 году хозяйствами всех форм собственности Изобильненского городского округа получено зерновых и зернобобовых культур, в том числе с кукурузой 243 тысячи тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 39,2 ц/га, кукурузы - 25,2 ц/га.

Таким образом, сельскохозяйственное производство Изобильненского городского округа представлено, прежде всего, производством зерновых культур (основная культура – озимая пшеница), сахарной свеклы, подсолнечника и овощей, а также мясо-молочным производством и производством рыбопродукции.

За 2020 год всеми категориями хозяйств Изобильненского городского округа произведено 23,6 тыс. тонн молока, реализовано 31,4 тыс. тонн мяса, произведено 1,3 тыс. тонн рыбы. заложено более 200 га садов, выращено 22,4 тыс.тонн овощей открытого грунта.

По результатам работы сельхозпредприятий за 2020 год получено около 676 млн. рублей чистой прибыли.

Уделяется внимание развитию орошения. Сейчас на орошаемой площади в 6 228 га выращиваются сельскохозяйственные культуры и планируется увеличение орошаемых земель до 7 000 га за счет реконструкции старых и строительства новых мелиоративных систем. В связи с этим возлагаются большие надежды на программу господдержки на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем в Ставропольском крае. Это позволит увеличить урожаи и прибыль сельхозпредприятий.

Наряду с производством растениеводческой и животноводческой продукции на территории Изобильненского городского округа осуществляется и производство пищевой и перерабатывающей продукции.

**Таблица 2.6. – Перечень предприятий пищевой и перерабатывающей продукции Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Место расположения | |
|  | АО «Ставропольсахар» | г. Изобильный, ул. Бонивура, 11 | |
|  | ЗАО «ДИГС Групп» (малое предприятие) | г. Изобильный, ул. Западная д. 80 | |
|  | ООО Агрогруппа «Баксанский Бройлер» (среднее предприятие) | | г. Изобильный, ул. Промышленная, 109 |
|  | ООО «Агро-плюс» (малое предприятие) | | г. Изобильный, ул. Транспортная, 4/3 |
|  | ИП Заргарян А.П. (компания «Огзар» микропредприятие) | | с. Московское, ул. Рериха, 30 А |
|  | ИП Гончаров В.А. (малое предприятие) | | пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 11 |
|  | ООО «Велес» (малое предприятие) | | г. Изобильный, ул. Доватора, 1 |
|  | СПК племенной завод «Ставропольский» (среднее предприятие) | | с. Тищенское, ул. Селина, 1 |
|  | ООО «ДК-Продукт» (малое предприятие) | | пос. Передовой, пер. Степной, 24 |
|  | ООО «Крупа Юга» (малое предприятие) | | пос. Передовой, ул. Октября, 34/1 |
|  | ООО «Казачий хлеб» (малое предприятие) | | ст. Новотроицкая, пер. Грейдерный, 10 |
|  | АО «Солнечный» (среднее предприятие) | | пос. Солнечнодольск, ул. Энергетиков,8 |
|  | ИП Абраменко В.В. (пекарня «Каравай», малое предприятие) | | х. Широбоков, ул. 40 лет Победы, 32 а |
|  | ИП Оганесян В.А. (малое предприятие) | | г. Изобильный, ул. Промышленная, 120 Д |
|  | ИП Георгиев Д.С. (микропредприятие) | | 1) пос. Рыздвяный, ул. Советская, 23 а  2) с. Московское, ул. Полушина, 6 |
|  | ИП Ягода Т.М. (микропредприятие) | | х. Спорный, ул. Мира, 88 а |
|  | СПК (колхоз) «Рассвет» (среднее предприятие) | | ст. Староизобильная, ул. Мира, 60 |
|  | ИП Потапенко И.П. (микропредприятие) | | г. Изобильный, ул. Промышленная, 1 |
|  | ИП Иваницкая Н.В. (малое предприятие) | | 1) г. Изобильный, ул. Р. Люксембург 2/1  2) г. Изобильный, пер. Ленина, 22А |
|  | ИП Саргсян Х. В. (пекарня «Гурман», микропредпиятие) | | г. Изобильный, ул. Колхозная, 1 Д |
|  | ИП Герман А.В. (микропредприятие) | | г. Изобильный, ул. Апанасенко 60/1 |
|  | ИП Казинян Ю.Б. (микропредприятие) | | г. Изобильный, ул. Р. Люксембург, 3 |

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющими деятельность на территории Изобильненского городского округа по оперативным данным за 2020 год произведено продукции 140 036,48 тонн, напитков - 181,54 тыс. дал, объем отгруженных товаров составил 5 571,6 млн. рублей (в стоимостном выражении), в том числе на экспорт - 64,43 млн. рублей.

На территории Изобильненского городского округа осуществляют деятельность 96 организаций по предоставлению услуг общественного питания (столовые, рестораны, кафе, бары, в том числе в образовательных учреждениях и на предприятиях, а также в нестационарных объектах) на 5,62 тыс. посадочных мест.

Торговое обслуживание населения в Изобильненском городском округе представлено различными форматами торговли, всего 618 объектов.

Уровень выполнения норматива минимальной обеспеченности населения городского округа площадью стационарных торговых объектов (кв.м на 1000 человек) составляет 167,3 процента, из них 123,2 процента составляют объекты местного значения.

**2.1.4. Градостроительная деятельность**




Территория Изобильненского городского округа относится к сложившейся природной и социально-экономической территории единой системы Ставропольской агломерации.

Эта система образует развитую градостроительную структуру со сложным сочетанием зон с различным функциональным назначением и характеризуется наличием относительного дефицита территорий для всех видов строительства. Градостроительное развитие планировочной структуры территории Изобильненского городского округа будет происходить в соответствии с развитием всей Ставропольской агломерации под влиянием позитивных социально-экономических процессов, обусловленных стабильностью социально-политической ситуации в регионе и наличием уникального производственного и научно-технологического потенциала данной территории.

Планировочная структура Изобильненского городского округа является открытой, позволяющей сохранить упорядоченные взаимосвязи между основными ее элементами в процессе территориального развития, поскольку связь опорного каркаса Ставропольской агломерации с планировочным каркасом Ставропольского края обеспечивает устойчивость функционирования этих структур.

Основные элементы планировочной структуры – это планировочные оси, планировочные узлы, планировочные зоны, природно-ландшафтные коридоры, элементы транспортной и инженерной инфраструктуры, крупные народнохозяйственные объекты.

В зависимости от пространственно-геометрической формы и характера образующих их объектов они подразделены на главные и второстепенные, точечные и плоскостные, природно-ландшафтные. Каждый из этих элементов имеет свою зону воздействия, т.е. влияния на условия проживания и хозяйственной деятельности людей, состояние окружающей среды.



**Рисунок 2.6. – Модель градостроительного развития и планировочной структуры Изобильненского городского округа**

Структурообразующую роль в формировании планировочных осей играет транспортная инфраструктура, а в формировании центров – максимальная для данной территории плотность размещения функций, место сосредоточения демографических, трудовых, материальных ресурсов, объектов сферы обслуживания, производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Планировочные оси на территории городского округа формируются вдоль основных автомобильных дорог и железной дороги.

Главной планировочной осью является автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», которая имеет выходы в Краснодарский край (на Кропоткин) и Ростовскую область (через систему Красногвардейского муниципального округа).

Второстепенные планировочные оси по автомобильным дорогам местного значения на них линейно расположены населенные пункты, образуя связность территории и обеспечивая ее функциональную эффективность.

Планировочные оси территории городского округа совпадают также с природно-ландшафтными коридорами гидрографической сети округа. Природный фактор является одним из основополагающих и формирующих развитие территории в градостроительном и социально-культурном плане.

Природный каркас территории Изобильненского городского округа представлен линейными и плоскостными природными элементами – это реки, каналы, водохранилища.

Современная система расселения и функционально-планировочная структура территории имеет историческую преемственность: главные оси расселения совпадают с историческими направлениями развития и освоения территории. Особенностью системы расселения в Изобильненском городском округе является расположенный асимметрично относительно всей территории центр системы расселения Изобильненского городского округа - г. Изобильный.

В структуре Изобильненского городского округа сформирован подцентр системы расселения и планировочной системы – пос. Солнечнодольск.

Особенности пространственной организации определяют выделение на территории Изобильненского городского округа трех планировочных зон: центральной – в пределах основной полосы расселения с высокой плотностью населения и концентрацией градостроительных функций; северной – с преобладанием сельскохозяйственных территорий и главных сельских населенных пунктов округа; южной – также сельскохозяйственной с относительно разреженной сетью населенных пунктов.

Город Изобильный, входящий в центральную планировочную зону, имеет свою зону влияния, образуя субагломерационное образование. В дальнейшем, при активном градостроительном развитии и освоении территории возможно слияние ряда населенных пунктов с городом.

Планировочная организация территории Изобильненского городского округа является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию городского округа, и определяет основные подходы к организации территории Изобильненского городского округа и перспективы ее развития.

Таким образом, планировочная структура территории Изобильненского городского округа представлена нижеследующими планировочными образованиями (линейного и узлового характера).

**Планировочные оси**:

**Главная планировочная ось** – центральный широтный транспортный коридор, в составе железной дороги и автодороги общего пользования регионального значения «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское»;

**второстепенные планировочные оси** – транспортные направления региональных и местных автодорог;

**главные водные (ландшафтные) оси** – акватории р. Егорлык и Правоегорлыкского канала;

**главная рекреационная ось** – рекреационный и экологический коридор водной системы р. Егорлык;

**второстепенные планировочные оси** – рекреационные коридоры второстепенных водных систем и рекреационные оси по направлению региональных и местных автомобильных дорог;

**планировочные центры:**

**главный планировочный центр** – административный центр городского округа – город Изобильный;

**второстепенные** – центры обслуживания населенных пунктов.

Планировочными зонами Изобильненского городского округа являются обширные территории с резко выраженными функциональными и планировочными особенностями:

зоны сельскохозяйственного назначения;

зона градостроительного освоения – территория города Изобильного и населенных пунктов городского округа, производственно-коммунальные территории и зоны сельскохозяйственного использования;

природно-рекреационные зоны.

Транспортный коридор автомобильной дороги общего пользования регионального значения, обеспечивая благоприятные условия для развития, разделяет территорию Изобильненского городского округа. В связи с этим особое значение приобретает система местных автомобильных дорог, которые обеспечивают кольцевую транспортную связь всех частей территории Изобильненского городского округа с административным центром.

Перспективы развития планировочной структуры Изобильненского городского округа зависят от развития и освоения Ставропольской агломерации, и, в первую очередь, от развития ее транспортной инфраструктуры.

Планировочная организация территории городского округа определяет функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Функциональное зонирование территории Изобильненского городского округа заключается в выделении основных функциональных зон (жилых, общественно-деловых, промышленных, коммунально-хозяйственных, рекреационных, сельскохозяйственных и т.д.) на основе анализа социально-экономических и природных условий, сложившейся архитектурно-планировочной структуры зон застройки, хозяйственных связей, основных направлений их развития.

Основная цель функционального зонирования состоит в оптимизации пространства Изобильненского городского округа, упорядочении планировочной структуры территории, создании необходимых условий для развития функциональных зон при учете интересов жителей, хозяйственного комплекса, охраны окружающей среды и сохранения уникальных ландшафтов. Кроме этого, одна из главных задач функционального зонирования – определения перспектив для формирования территориальных зон, определяемых в правилах землепользования и застройки Изобильненского городского округа.

С учетом существующего функционального использования территории Изобильненского городского округа, проектное функциональное зонирование включает ряд условий:

пространственной дифференциации функций. Территория Изобильненского городского округа разделяется на основные функциональные зоны: сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного использования, общественно-деловую, жилые, промышленно-коммунальную, рекреационную. Зоны общественно-деловых центров предназначаются для многофункционального использования;

возможности реализации. Осуществление поэтапных мероприятий, в частности, по выносу из жилых и общественно-деловых зон промышленных и коммунально-складских предприятий, которые не требуют значительных затрат и действительно реальны;

эффективности использования территории. Увеличение жилых зон за счет достройки в зонах существующей жилой застройки, создания коттеджных и усадебных жилых массивов в зоне градостроительного освоения на территории сельских населенных мест, резервирования территорий в зонах градостроительного развития, например в северной и южной частях города Изобильного;

оптимизации территориального размещения и хозяйственной деятельности промышленных и коммунально-складских предприятий;

создания на территории Изобильненского городского округа промышленно-коммунальной зоны с резервами для развития;

сохранения ценных природных ландшафтов. Формирование рекреационной зоны в юго-западной части округа в пределах Новотроицкого водохранилища.

Проектное функциональное зонирование, предлагаемое в границах Изобильненского городского округа, включает следующие зоны:

**Зона градостроительного освоения** – территории населенных пунктов. Приоритетное градостроительное освоение – на территориях городских населенных пунктов: города Изобильного, пос. Солнечнодольска и пос. Рыздвяного. Подзона прочего градостроительного освоения – территории больших и средних сельских населенных пунктов.

**Сельскохозяйственные зоны**, включая зону сельскохозяйственного назначения (174158 га – с возможным поэтапным уменьшением в зависимости от планов градостроительного и социально-экономического развития округа), и зону сельскохозяйственного использования (соответствующие территории в границах населенных пунктов).

**Природно-рекреационная зона** формируется в составе природного каркаса и Новотроицкого водохранилища.

**Зона производственно-коммунальная** включает объекты промышленности, коммунально-складские объекты, объекты транспортно-логистического центра и другие объекты производственной зоны, требующие территориальных ресурсов, санитарно-защитных зон и разрывов.

**Зона инженерно-транспортных коммуникаций** – включает линейные сооружения и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

При анализе социально-экономических, градостроительных и комплексу благоприятных факторов в генеральном плане выделяется зона перспективного градостроительного освоения.

**Зона перспективного градостроительного освоения** является зоной экономической инвестиционной активности, которая обладает потенциалом для дальнейшего развития. Наиболее инвестиционно привлекательны зоны, главными факторами которых являются территориальные ресурсы и удобное транспортное сообщение, обеспечивающее внешние и внутренние связи.

В зоне перспективного градостроительного освоения выделяются территории для размещения современных зон жилой и общественно-деловой застройки, экологически безопасных производственных зон, инженерно-транспортной инфраструктуры, логистических центров, рекреационно-туристической инфраструктуры.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края, сложившийся уровень обеспеченности населения Изобильненского городского округа Ставропольского края услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

**2.2.1. Образование**

Сфера образования Изобильненского городского округа представлена: 33 дошкольными муниципальными образовательными учреждениями, в том числе 24 казенными, 9 бюджетными дошкольными образовательными учреждениями; 23 общеобразовательными учреждениями (9 городских, 14 сельских), в том числе 12 казенными и 11 бюджетными общеобразовательными учреждениями, из них 22 средних, 1- основного общего образования.

В школах Изобильненского городского округа на конец 2020 года обучается 9481 человек. Численность обучающихся в городских школах составляет от 448 до 795 человек (всего – 5912 человек), в сельских школах от 69 до 596 человек (всего – 3504 человек). Средняя наполняемость классов составляет: по городу – 23,84 чел., по селу – 17,09 чел.

239 обучающимся было показано обучение на дому, из них 4 получали образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий (во 2 - 8 классах – 4 человека). Обучение детей-инвалидов дистанционно осуществлялось 2 общеобразовательными учреждениями.

Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) в первом полугодии 2020/21 уч. года составил 97,42 процента. Качество обучения – 39,12 процента. В 5-ти школах округа на уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение (СОШ №№1,2,3,7,16). Охват профильным обучением составляет 14,11 процента или 104 обучающихся 10-11-х классов.

**Таблица 2.7. Общеобразовательные учреждения Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во пер-сон-ала | Про-ектная мощ-ность | Фак-тичес  кое посе-ще-  ние | Резерв/  Дефи-цит мест | Текущее техническое состояние |
|  | МБОУ "СОШ №1" ИГОСК | 356140, Ставропольский край, г. Изобильный,  ул. Красная, 11 | 60 | 418,00 | 786 | -368,00 | Необходима реконструк-ция здания (новый учебный блок и пищеблок) до 2023 г. |
|  | МБОУ "СОШ №2" ИГОСК | 356140, Ставропольский край, г. Изобильный,  ул. Промышленная, 92 | 34 | 510,00 | 458 | 52,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №3" ИГОСК | 356146, Ставропольский край, г. Изобильный,  ул. Школьная, 1 | 65 | 461,00 | 562 | -101,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №4" ИГОСК | 356135, Ставропольский край, Изобильненский район, с. Московское,  ул. Ленина, 68 | 61 | 593,00 | 615 | -22,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №5" ИГОСК | 356123, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская,  ул. Ленина, 148 | 34 | 437,00 | 280 | 157,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №6" ИГОСК | 356102, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Передовой,  пер. Школьный, 1 | 34 | 351,00 | 230 | 121,00 | Необходима реконструк-ция здания до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №7" ИГОСК | 356146, Ставропольский край, г. Изобильный,  ул. Пролетарская, 88 | 58 | 609,00 | 720 | -111,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №8 имени А.В. Грязнова" ИГОСК | 356105, Ставропольский край, Изобильненский район, с.Тищенское,  ул. Мира, 16 | 38 | 561,00 | 284 | 277,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №9" ИГОСК | 356133, Ставропольский край, Изобильненский район, с.Подлужное, ул.Школьная, 31 | 36 | 392,00 | 185 | 207,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №10" ИГОСК | 356106, Ставропольский край, Изобильненский район, с.Птичье, ул.Комарова, 2 | 53 | 665,00 | 386 | 279,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №11" ИГОСК | 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, пос.Рыздвяный,  ул. Школьная, 7 | 61 | 1061,00 | 798 | 263,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №12" ИГОСК | 356103, Ставропольский край, Изобильненский район, ст.Баклановская, ул.Красная, 131 | 35 | 295,00 | 144 | 151,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №13" ИГОСК | 356125, Ставропольский край, Изобильненский район, ст.Каменнобродская, ул.Ленина, 31 | 36 | 430,00 | 188 | 242,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №14 им. Г.Т. Мещерякова" ИГОСК | 356100, Ставропольский край, Изобильненский район, ст.Новотроицкая, ул.Пролетарская, 114 | 61 | 972,00 | 568 | 404,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №15" ИГОСК | 356120, Ставропольский край, Изобильненский район, ст.Староизобильная,  ул. Мира, 6а | 43 | 508,00 | 233 | 275,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №16" ИГОСК | 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, пос.Солнечнодольск,  б-р Школьный, 4 | 59 | 707,00 | 520 | 187,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №17" ИГОСК | 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, пос.Солнечнодольск,  б-р Школьный, 6 | 58 | 766,00 | 670 | 96,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №18" ИГОСК | 356145, Ставропольский край, г.Изобильный,  ул. Бонивура, 1 | 56 | 814,00 | 668 | 146,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МБОУ "СОШ №19" ИГОСК | 356140, Ставропольский край, г.Изобильный,  ул. Доватора, 388 | 62 | 977,00 | 751 | 226,00 | Требуется капитальный ремонт |
|  | МКОУ "СОШ №20" ИГОСК | 56108, Ставропольский край, Изобильненский район, пос.Новоизобильный,  ул. Школьная, 20 | 28 | 249,00 | 125 | 124,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №21" ИГОСК | 356121, Ставропольский край, Изобильненский район, х.Спорный, ул.Мира, 141 | 27 | 124,00 | 138 | -14,00 | Необходима реконструк-ция здания (новый учебный блок и пищеблок) до 2043 г. |
|  | МКОУ "ООШ №22" ИГОСК | 356101, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Новотроицкая,  ул. Новая, 8 | 21 | 89,00 | 75 | 14,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | МКОУ "СОШ №24" ИГОСК | 356124, Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Филимоновская,  ул. Пушкина, 7 | 30 | 258,00 | 97 | 161,00 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |

**Дошкольное образование**

Дошкольные учреждения расположены во всех крупных населенных пунктах Изобильненского городского округа. Дошкольное образование представлено 33 дошкольными муниципальными образовательными учреждениями, в том числе 24 казенными, 9 бюджетными дошкольными образовательными учреждениями.

Численность детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет включительно) в округе составила 8252 человека (по данным Росстат на 01.01.2020 года), дошкольные образовательные учреждения всех типов посещало 4399 детей, из них мобильные группы – 25 человек. Охват детей дошкольным образованием составил 68,8 процентов. Укомплектованность ДОУ – 93,0 процента. Переполненных ДОУ – нет. Количество детей, состоящих на учете для определения в детский сад по округу, составило 170 человек (все дети возрасте от 0 до 3 лет).

Дефицит в детских садах наблюдается в 1-й из 15-ти территориально-планировочных зон. Общий дефицит городского округа в дошкольных учреждениях составляет порядка 100 мест. Дефицит в дошкольном образовании влечет за собой разный уровень развития речи и других навыков, разный уровень стартовых знаний и отличия в степени психологической подготовки к школе. Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста услугами детских садов составляет 93 процента. 15 детских дошкольных учреждений имеют степень загрузки менее 100 процентов, остальные 18 объектов имеют наполняемость более 100 процентов.

В среднем в Изобильненском городском округе загруженность ДОУ составляет 93 процента. По данным отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в очереди на получение сада стоят 170 детей в возрасте от 0 до 3-х лет. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 процентов. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет составляет 90,5 процента. Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет составляет – 36,8 процента.

Анализ состояния сети дошкольных учреждений показал, что 4 из 34 переполнены более чем на 10 процентов, что определяет необходимость расширения сети учреждений. Это определяет проблему дефицита мест в детских дошкольных образовательных учреждениях и требует соответствующих решений по строительству новых ДОУ на территории Изобильненского городского округа.

Согласно подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 года №620-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в селе Московском ведется строительство детского сада с бассейном на 160 мест, что позволит обеспечить 100 процентов доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет с. Московского и с. Подлужного.

Сведения о существующих учреждениях дошкольного образования представлены в таблице 2.8.

**Таблица 2.8. – Сведения о дошкольных образовательных учреждениях Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во рабо-таю-щих | Проект-ная мощ-ность | Факти-ческое посе-щение | Резерв | Текущее техничес-кое состояние |
| 1. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №1» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Чапаева, 46 | 50 | 278 | 270 | 8 | Требуется капиталь-ный ремонт до 2043 г. |
| 2. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №2» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Суворова, 13 | 27 | 142 | 154 | 0 | Требуется капиталь-ный ремонт до 2043 г. |
| 3. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК) | Изобильненский район,  ст. Рождественская,  ул. Ленина, 150 | 6 | 137 | 87 | 50 | Требуется капиталь-ный ремонт до 2043 г. |
| 4. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №5» ИГОСК) | Изобильненский район,  ст. Новотроицкая,  ул. Октябрьская, 244 | 25 | 106 | 115 | 0 | Требуется капиталь-ный ремонт до 2043 г. |
| 5. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №6» ИГОСК) | Изобильненский район, ст. Каменнобродская, ул. Октябрьская, 1 | 16 | 45 | 59 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 6. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Суворова, 30 а | 36 | 160 | 166 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 7. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №8» ИГОСК) | Изобильненский район, с. Птичье,  ул. Тельмана, 1 | 23 | 92 | 66 | 26 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 8. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №9» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  пер. Садовый, 6 | 16 | 48 | 51 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 9. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №10» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Толстого, 1 | 13 | 137 | 147 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 10. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №11» ИГОСК) | Изобильненский район,  с. Подлужное, ул. Интернациональ-ная, 16 | 6 | 16 | 17 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 11. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №12» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  п. Газопровод, 9 Б | 37 | 178 | 178 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 12. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №13» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный, ул. Комсомольская, 13 | 16 | 76 | 78 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 13. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №14» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Доватора, 1 | 75 | 314 | 298 | 16 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 14. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №17» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Западная, 125 | 60 | 274 | 261 | 13 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 15. | муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №18» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  п. Сахзавода, 12 | 30 | 141 | 143 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 16. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №20» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Рыздвяный,  ул. Советская, 29 | 43 | 280 | 266 | 14 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 17. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №22» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Рыздвяный,  ул. Школьная, 6 | 23 | 95 | 95 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 18. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №23» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №23» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Солнечнодольск,  б-р. Школьный, 3 | 45 | 274 | 220 | 54 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 19. | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №24» ИГОСК) | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Промышленная, 165 | 13 | 130 | 132 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 20. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №26» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №26» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Новоизобильный  ул. Строительная,  6 А | 20 | 138 | 80 | 58 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 21. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №27» ИГОСК) | Изобильненский район,  х. Широбоков,  ул. 40-лет Победы, 31 | 19 | 52 | 77 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 22. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №28» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Рыздвяный,  ул. Советская, 2 | 22 | 95 | 95 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 23. | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №29» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №29» ИГОСК) | Изобильненский район, ст. Староизобильная,  ул. Гагарина, 9 А | 30 | 142 | 114 | 28 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №30» ИГОСК) | Изобильненский район,  с. Тищенское,  ул. Мира, 13 | 32 | 116 | 100 | 16 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №31» ИГОСК) | Изобильненский район,  х. Спорный,  ул. Мира, 93 | 24 | 95 | 77 | 18 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №34» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Передовой,  ул. Боевая Единица, 128 | 17 | 107 | 77 | 30 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №35» ИГОСК) | Изобильненский район,  ст. Баклановская,  ул. Красная, 137 | 19 | 88 | 62 | 26 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №36» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Солнечнодольск,  б-р. Школьный, 7 | 35 | 321 | 207 | 114 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №37» ИГОСК) | Изобильненский район,  с. Подлужное,  ул. Мира,2 | 18 | 62 | 95 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №39» ИГОСК) | Изобильненский район,  с. Птичье,  ул. Советская, 1 | 23 | 138 | 85 | 53 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41» ИГОСК (МБДОУ «Детский сад №41» ИГОСК) | Изобильненский район,  п. Солнечнодольск,  ул. Энергетиков, 13 А | 52 | 240 | 238 | 2 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №42» ИГОСК) | Изобильненский район,  с. Московское,  ул. Мира, 77 | 34 | 148 | 211 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44» ИГОСК (МКДОУ «Детский сад №44» ИГОСК) | Изобильненский район,  ст. Новотроицкая,  ул. Молодежная, 29 | 14 | 49 | 50 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15 «Ласточка» (ГКДОУ «Детский сад №15 «Ласточка») | Изобильненский район,  г. Изобильный,  ул. Школьная, 3 | 21 | 30 | 28 | 2 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |

**Дополнительное образование**

В Изобильненском городском округе функционируют следующие муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования: «Центр детского технического творчества», «Центр внешкольной работы», «Детско-юношеская спортивная школа»; государственные казенные учреждения: общеобразовательное оздоровительное учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная школа-интернат №21» в селе Подлужном, «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №19» в городе Изобильном, учреждение для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №4 «Солнышко» в селе Тищенском, учреждение социального обслуживания «Изобильненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 2 средне-специальных государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения «Государственный агротехнический колледж» село Московское и Новотроицкий сельскохозяйственный техникум.

МКОУ ДО «Детский оздоровительно - образовательный лагерь «Лесные ключи» с 2007 года не функционирует, ввиду аварийного состояния.

Общий охват детей организационными формами досуга составляет 8973 человек, из них в учреждениях дополнительного образования детей – 1 469 человек.

339 воспитанников МБУДО «Центр внешкольной работы» занимаются в 26 учебных группах социально-педагогической, художественной и физкультурно-спортивной направленности. В МБУДО «ДЮСШ» занимается 883 воспитанника 51 секциях по 9 направлениям: легкая атлетика, тяжелая атлетика, футбол, дзюдо, самбо, баскетбол, кикбоксинг, бокс, спортивная гимнастика, волейбол. 247 воспитанников МБУ ДО «Центр детского технического творчества» посещают 20 объединений по направлениям: радиоэлектроника, авто-, ракето- и судомоделирование, робототехника, технический дизайн и др.

Сведения о существующих учреждениях дополнительного образования детей представлены в таблице 2.9.

**Таблица 2.9. Учреждения дополнительного образования Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Факти-ческое посеще-  ние | Резерв/  дефи-цит мест | Текущее техническое состояние |
| 1. | МБУДО «Центр внешкольной работы» ИГОСК | 356140, Ставропольский край,  г. Изобильный,  ул. Ленина, 6 | 14 | 339 | 339 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 2. | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» ИГОСК | 356140, Ставропольский край,  г. Изобильный,  ул. Ленина, 2 | 25 | 247 | 247 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 3. | МБУДО «Центр детского технического творчества» ИГОСК | 356141, Ставропольский край,  г. Изобильный,  ул. Южная, 99 | 6 | 883 | 883 | 0 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |

Как видно, в целом по Изобильненскому городскому округу в сельских и городских школах не наблюдается дефицита в количестве мест в общеобразовательных учреждениях – наполняемость составляет 77,43 процента от нормативной мощности.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что в 7 из 25 учреждений нормативная загруженность превышена (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3», МКОУ «СОШ №4», МКОУ «СОШ №21», МКОУ «ООШ №22»). В СОШ №1 требуется пристрой нового здания. Также стоит заметить, что в населенном пункте х. Широбокове, осуществляется подвоз школьников в МКОУ «СОШ №3» г. Изобильного. Из с. Найденовка и х. Беляева в МКОУ «СОШ №2» г. Изобильного. Из пос. Левоегорлыкский в МКОУ «СОШ №13» ст-цы Каменнобродской. Из ст-цы Гаевской в пос. Передовой МКОУ «СОШ №6». Из х. Красная Балка в с. Подлужное, из х. Смыков и х. Сухой в МКОУ «СОШ №15» ст-цы Староизобильной.

В целях улучшения условий обучения учащихся в 2020 году в образовательных организациях Изобильненского городского округа проведены следующие мероприятия:

завершена замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях, проведены мероприятия по благоустройству территории в МБОУ «СОШ №3» ИГОСК, выполнен капитальный ремонт кровли здания МБОУ «СОШ №2» ИГОСК, проведен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ №20» ИГОСК, открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе «СОШ №10» с. Птичьего и «СОШ №24» ст. Филимоновской. в 3-х общеобразовательных учреждениях (№16,1,2) проведен косметический ремонт классных комнат и приобретена мебель.

**Среднее специальное и высшее образование** представляет сеть колледжей и техникумов (многопрофильный, агротехнический, сельскохозяйственный, современных технологий, экономики и управления).

Государственный агротехнический колледж с. Московское осуществляет подготовку по следующим специальностям: механизация сельского хозяйства, технолог продукции общественного питания, сварщик, повар-кондитер, тракторист-машинист с/х производства, мастер общестроительных работ, экономика и бухгалтерский учет, каменщик.

Новотроицкий сельскохозяйственный техникум осуществляет подготовку по следующим специальностям: технолог продукции общественного питания, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, овощевод защищенного грунта, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, хозяйка(ин) усадьбы, автомеханик, мастер по обработке цифровой информации, пекарь, повар-кондитер, мастер отделочных строительных работ.

Филиал Ставропольского колледжа современных технологий в г. Изобильном, осуществляет подготовку по следующим специальностям: прикладная информатика (по отраслям), экономика и бухгалтерский учет, банковское дело, коммерция (по отраслям), сервис на транспорте, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, парикмахерское искусство.

Филиал Ставропольского колледжа экономики и управления «Бизнестранс» пос. Солнечнодольск.

Филиал Ставропольского колледжа экономики и управления «Бизнестранс» г. Изобильный, осуществляет подготовку по следующим специальностям: программирование в компьютерных системах, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет, банковское дело, право и организация социального обеспечения, право и организация социального обеспечения.

Таким образом, в Изобильненском городском округе достаточно развитая система дошкольного, общего, среднего специального образования.

Среди главных проблем системы образования выделяется проблема обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, которая на современном этапе отчасти компенсируется частными дошкольными образовательными учреждениями, и необходимость увеличения мест в школах в отдельных населенных пунктах, в связи с переходом на обучение в одну смену и ростом количества школьников.

**2.2.2. Здравоохранение**

В соответствии со Стратегией развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2019 года №254, одним из приоритетов государственной и муниципальной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи.

Медицинская помощь населению городского округа оказывается ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» и его структурными подразделениями. Основным звеном в оказании медицинской помощи населению городского округа является амбулаторно-поликлиническая.

Сфера здравоохранения Изобильненского городского округа представлена следующими объектами:

* Больницы: ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Солнечнодольская участковая больница, Рыздвяненская участковая больница.
* Районная детская поликлиника.
* Амбулатории: врачебная амбулатория в ст-це Новотроицкой, врачебная амбулатория с. Московского, врачебная амбулатория с. Подлужного, врачебная амбулатория в ст-це Рождественской, врачебная амбулатория с. Тищенского, врачебная амбулатория с. Птичье, врачебная амбулатория в ст-це Баклановской, врачебная амбулатория пос. Передового, врачебная амбулатория в ст-це Староизобильной, врачебная амбулатория в ст-це Каменнобродской.
* Фельдшерско-акушерские пункты: ФАП х. Беляев, ФАП х. Спорный, ФАП х. Широбоков, ФАП х. Сухой, ФАП х. Смыков, ФАП в ст-це Филимоновская, ФАП в ст-це Гаевская, ФАП в с. Найденовка, ФАП в пос. Левоегорлыкский, ФАП в пос. Новоизобильном.
* ГБУЗ СК «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника».
* 7 отделений скорой медицинской помощи общей мощностью 20 автомобилей.

Перечень учреждений здравоохранения Изобильненского городского округа представлен в таблице 2.10.

Стационарная помощь населению городского округа оказывается на 449 койках, в ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» 313 коек, Солнечнодольской участковой больнице 121 койка, Рыздвяненской участковой больнице 15 коек. Обеспеченность койками на 10 тыс. 45,4.

На сегодняшний день в здравоохранении трудятся - 138 врачей и 429 средних медицинских работников, что указывает на низкую укомплектованность кадрами. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составила – 13,9 (2019 г. –13,95), средними медработниками –43,3 (2019 г.- 43,6).

Укомплектованность: врачебных должностей 49,55 процента (2019 г.- 52,4 процента), с совмещением — 69,65 процента (2019 г.-74,1 процента). Среднего медперсонала - 62,1 процента (2019 г. –68,6 процента), с совмещением –81,4 процента (76,7 процента).

**Таблица 2.10.– Учреждения здравоохранения Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Коек круглосуточного пребывания | Коек дневного стационара | Посещений  в смену | Текущее техническое состояние |
| ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» | 449 | 99 | 2083 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Районная больница | 315 | 18 | - | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Районная поликлиника | - | 11 | 500 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Поликлиника №1 | - | 5 | 36 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Поликлиника №2 | - | - | 50 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Районная детская поликлиника | - | - | 200 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| ФАП х. Спорный | - | - | - | Требуется строительство нового здания в 2022 г. |
| ФАП х. Беляев | - | - | - | Требуется строительство нового здания в 2022 г. |
| ФАП х. Широбоков | - | - | - | Требуется строительство нового здания до 2043 г. |
| ФАП с. Найденовка | - | - | - | Требуется строительство нового здания до 2043 г. |
| ФАП  пос. Новоизобильный | - | - | - | Требуется строительство нового здания в 2024 г. |
| Солнечнодольская участковая больница | 119 | 15 | 500 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Рыздвяненская участковая больница | 15 | 15 | 150 | Требуется реконструкция здания в 2025 г. |
| Врачебная амбулатория  с. Подлужное | - | - | 40 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория  с. Московское | - | 5 | 24 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория ст. Рождественская | - | 5 | 38 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория ст. Новотроицкая | - | 10 | 150 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория ст. Баклановская | - | - | 40 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория пос. Передовой | - | - | 40 | Требуется строительство нового здания в 2024 г. |
| ФАП ст. Гаевская | - | - | - | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория ст. Каменнобродская | - | 5 | 70 | Требуется строительство нового здания до 2043 г. |
| ФАП ст. Филимоновская | - | - | - | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| ФАП  пос. Левоегорлыкский | - | - | - | Требуется строительство нового здания до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория  с. Птичье | - | 7 | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Врачебная амбулатория  с. Тищенское | - | - | 38 | Требуется строительство нового здания в 2023 г. |
| Врачебная амбулатория ст. Староизобильная | - | - | 52 | Требуется строительство нового здания до 2043 г. |
| ФАП х. Сухой | **-** | **-** | **-** | Требуется строительство нового здания в 2022 г. |
| ФАП х. Смыков | **-** | **-** | **-** | Требуется строительство нового здания в 2023 г. |

Скорая неотложная помощь населению городского округа оказывается станцией скорой медицинской помощи. Штат учреждения состоит из 17 ставок врачей, 36 ставок – среднего медперсонала. Основной проблемой в деятельности учреждения является кадровая недостаточность. Стоит отметить, что в большинстве населенных пунктов нет стационара, тем самым людям приходится проходить лечение в административном центре г. Изобильного. Прослеживается нехватка больничных коек.

Общий дефицит в Изобильненском городском округе по стационарным учреждениям составил 950 коек, по амбулаторно-поликлиническим объектам показатель близок к нормативному, в станциях скорой медицинской помощи дефицит составил – 5 автомобилей, в выдвижных пунктах скорой медицинской помощи – 20 автомобилей; количество фельдшерско-акушерских пунктов превышает норму на три объекта.

Уровень обеспеченности населения городского округа услугами объектов здравоохранения составляет:

больничными койками – 40 процентов или 4,3 коек на 1000 человек (нормативная обеспеченность – 13,7);

амбулаторно-поликлиническими учреждениями – 98 процентов или 17,4 посещений в смену на 1000 человек (нормативная обеспеченность – 18,15).

**Таблица 2.11. Основные показатели работы ГУЗ СК «Изобильненская РБ» за 2018 - 2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Численность населения городского округа | 99280 | 98921 | 98962 |
| 2. | Рождаемость на 1000 населения | 8,3 | 7,5 | 6,8 |
| 3. | Смертность на 1000 населения | 13,6 | 13,0 | 14,5 |
| 4. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 4,2 | 3,6 | 4,5 |
| 5. | Естественный прирост на 1000 населения | -5,3 | -5,5 | -7,7 |
| 6. | Младенческая смертность | 1,2 | 4,1 | 9,0 |
| 7. | Материнская смертность | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста | 6,1 | 5,2 | 4,5 |
| 9. | Обеспеченность врачами на 10000 населения | 14,8 | 13,95 | 13,9 |
| 10. | Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения | 46,8 | 43,6 | 43,3 |
| 11. | Укомплектованность врачебных должностей и среднего медперсонала | 52,6 | 52,4 | 49,55 |
| 12. | Обеспеченность койками на 10000 населения | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 13. | Среднее число работы коек в году по району | 328,0 | 294,2 | 306,2 |
| 14. | Оборот койки по району | 34,6 | 30,5 | 32,6 |
| 15. | Среднее пребывание больного на койке по району | 9,6 | 9,6 | 10,3 |
| 16. | Число процентов коек дневного пребывания | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 17. | Среднее число дней работы коек в году по участковым больницам | 326,8 | 296,8 | 217,9 |
| 18. | Оборот койки в УБ | 29,6 | 23,9 | 16,4 |
| 19. | Среднее пребывание больного в УБ | 11,2 | 13,0 | 14,6 |
| 20. | Уровень госпитализации на 1000 человек населения | 133,0 | 129,8 | 108,1 |
| 21. | Число коек дневного стационара | 99 | 99 | 99 |
| 22. | Число посещений к врачам на 1 жителя | 5,7 | 5,8 | 4,9 |
| 23. | Охват периодическими проф. осмотрами в процентах | 100 | 100 | 58,8 |
| 24. | Охват флюороосмотрами в процентах | 81,9 | 81,3 | 80,9 |
| 25. | Число лиц, обследованных флюорографически /тыс./ | 68,1 | 67,4 | 67,3 |
| 26. | Число лиц, не прошедших флюорообследование 2 и более года от числа подлежащих | 2216 | 2118 | 2081 |
| 27. | Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения | 28,2 | 29,3 | 15,2 |
| 28. | Контингенты больных туберкулезом на 100 тыс. населения | 142,0 | 141,6 | 57,6 |
| 29. | Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения | 11,1 | 10,1 | 6,1 |
| 30. | Контингенты больных сифилисом на 100 тыс. населения | 219,6 | 196,1 | 181,9 |
| 31. | Охват медосмотрами на сифилис в процентах | 100 | 100 | 75 |
| 32. | Заболеваемость гонореей на 100 тысяч населения | 1,0 | 0 | 0 |
| 33. | Контингенты больных гонореей на 100 тысяч населения | 1,0 | 0 | 0 |
| 34. | Заболеваемость алкоголизмом, наркоманией на 100 тысяч населения | 67,5 | 72,8 | 78,8 |
| 35. | Контингенты больных алкоголизмом, наркоманией на 100 тысяч населения | 1084,8 | 1097,8 | 1107,5 |
| 36. | Заболеваемость онкозаболеванием на 100 тысяч населения | 459,3 | 512,0 | 408,2 |
| 37. | Контингенты больных онкозаболеванием на 100 тысяч населения | 2486,9 | 2640,5 | 2533,3 |
| 38. | Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь на 100 тысяч населения | 34539,7 | 33609,6 | 35271,1 |
| 39. | Временная утрата трудоспособности на 100 трудоспособного населения  дни  случаи  средняя длительность лечения | 226,7  19,7  12,5 | 249,4  20,3  13,6 | 201,5  16,4  13,4 |
| 40. | Число ВИЧ инфицированных всего | 81 | 94 | 98 |
| 41. | Число инфицированных на 100 тысяч населения | 81,6 | 95,0 | 99,0 |
| 42. | Число выявленных ВИЧ инфицированных /абс. цифры/ | 22 | 15 | 9 |
| 43. | Число выявленных ВИЧ инфицированных /на 100 тысяч населения/ | 22,2 | 15,2 | 9,1 |
| 44. | Летальность в процентах по району / по стационару/ | 2,6 | 2,9 | 4,4 |
| 45. | Целевые программы и финансирование из местного бюджета |  |  |  |

За 2020 год осуществлены ремонты: лаборатории для проведения ПЦР, рентген кабинета, замена кровли врачебной амбулатории с. Подлужного. Выполнено ограждение в больнице пос. Солнечнодольска. Отремонтированы помещения ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» (замена кровли пищеблока, ремонт терапевтического, инфекционного, приемного отделений, реанимации, коридора главного корпуса, административного корпуса, лестничного марша главного корпуса, главного входа, входа в регистратуру).

Таким образом, амбулаторно-поликлинические учреждения расположены в 13-ти территориально-планировочных зонах из 15-ти. Проектными предложениями генерального плана предполагается строительство амбулаторий в селе Тищенском, ФАП х. Сухой, ФАП х. Спорный, ФАП х. Беляев, ФАП х. Смыков.

Стационарные учреждения расположены во всех городских территориально-планировочные зонах. Потребность в стационарных учреждениях в населенных пунктах, на территориях которых отсутствуют такие объекты, удовлетворяется за счет ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», а также за счет других действующих стационарных учреждений городского округа.

**Социальное обслуживание**

На территории Изобильненского городского округа действуют следующие учреждения социального обеспечения населения городского округа (таблица 2.12.).

**Таблица 2.12. – Характеристика действующих объектов социального обеспечения Изобильненского городского округа на начало 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица измерения | Мощность проектная | Мощность фактическая | Местоположение | Текущее техническое состояние |
| Государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №4 «Солнышко» | мест | 60 | 50 | пос. Солнечнодольск | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| ГБУ социального обслуживания «Изобильненский центр социального обслуживания населения» | объект | 1 | 1 | город Изобильный | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| ГБСУ социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат» | мест | 405 | 414 | город Изобильный | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |

В поселке Солнечнодольске функционирует государственное казенное образовательное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №4 «Солнышко».

ГБУСО «Изобильненский центр социального обслуживания населения», расположенный в городе Изобильном, оказывает помощь в реализации законных прав и интересов семьям и отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Обслуживание жителей городского округа, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении, осуществляет ГБСУ социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат», расположенный в городе Изобильном. Целью политики в сфере социальной защиты населения является формирование целостной и эффективной системы социальной поддержки населения, обеспечение равных условий реализации социальных прав жителей городского округа.

Приоритетными задачами в этой сфере являются:

развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями;

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности;

совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования;

оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.

**2.2.3. Культура и искусство**

На территории Изобильненского городского округа сформирована сеть учреждений культуры, которая включает:

23 учреждения культурно-досугового типа (организационно-методический центр, 17 сельских домов культуры, 2 Центра культуры и досуга (+ 2 структурных подразделения: концертный зал, центр культурного развития «Олимп»), а также Дворец культуры и спорта Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»);

28 библиотек (составляют Централизованную библиотечную систему);

6 учреждений дополнительного образования в сфере культуры (4 детские школы искусств, 2 детские художественные школы);

музей истории (государственное учреждение);

парк культуры и отдыха (муниципальное предприятие).

Характеристика действующих учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Изобильненского городского округа представлена ниже (таблица 2.13. (а), 2.13. (б)).

В настоящий момент уровень фактической обеспеченности населения городского округа учреждениями культурно-досугового типа составляет 100 процентов, библиотеками – 100 процентов, парками – 100 процентов.

Однако многие учреждения культуры Изобильненского городского округа нуждаются в реконструкции либо ремонте. Так в 2020 году осуществлен капитальный ремонт МКУ Передового СДК, проведен ремонт районной детской библиотеки, здания филиала Рыздвяненской ДШИ в с. Московском, домов культуры в х. Беляев, с. Найденовка, с.Тищенском и пос. Передовом, отремонтирован фасад концертного зала «Факел» в г. Изобильном, произведен ремонт кабинетов в Изобильненской и Солнечнодольской школах искусств.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, уменьшилась на 22 процента (с 30,5 процента в 2017 году до 8,5 процента в 2020 году).

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений культуры округа. В этих целях в 2020 году приобретено звуковое, световое оборудование, одежда сцены МКУ Подлужненский СДК, установлены светодиодный экран и акустическая система для концертного зала «Факел» г. Изобильного, приобретено компьютерное оборудование, мебель, детская литература в детскую модельную библиотеку в г. Изобильном.

Культурно-досуговую работу на территории Изобильненского городского округа осуществляют 17 сельских домов культуры, 2 центра культуры и досуга, организационно-методический центр. На их базе работают 279 клубных формирования, с числом участников 4 651 человек, из них 143 для детей (2 482 чел.) и 44 для молодежи (738 чел); 190 (2 890 чел.) - формирования самодеятельного народного творчества, из них 21 коллектив имеет звание «народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества», в том числе: 11 вокальных коллективов, 8 хореографических, ансамбль русских народных инструментов и детская театральная студия.

Одним из приоритетных направлений в деятельности клубных учреждений округа является организация досуга для населения. За 2020 год учреждениями культурно – досугового типа проведено 1500 культурно-массовых мероприятий, в том числе 438 для детей, 399 для молодежи. Посетили эти мероприятия 147 383 человека, из них 21 465 - детей, 20 476 – молодежи. Из общего числа мероприятий для социально-незащищенных категорий населения проведено 399 мероприятий и обслужено 9 912 человек.

Необходимо отметить положительную динамику основной деятельности учреждений культурно-досугового типа Изобильненского городского округа - ежегодно увеличивается общее число клубных формирований и количество проведенных культурно-досуговых мероприятий.

Процент охвата населения городского округа библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 50,5 процента (при среднекраевом – 39,1 процента). Уровень обеспеченности библиотечным фондом составляет 73,7 процента от необходимой потребности.

Процент охвата детей школьного возраста услугами дополнительного образования в сфере культуры в 2019 учебном году составил 14,37 процентов.

Основными задачами отрасли культуры на территории Изобильненского городского округа являются:

материально-техническое переоснащение учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (световое, звуковое и медийное оборудование; оргтехника; музыкальные инструменты; мебель);

перевод библиотек Изобильненского городского округа на цифровые технологии, увеличение объема комплектования библиотечного фонда.

**Таблица 2.13. (а) – Характеристика действующих объектов культуры Изобильненского городского округа на начало 2020 г.**

| №  п/п | Наименование территориального  управления/ населенного пункта | Наименование | Кол-во  (сетевые ед.) | Мощность | | | | | | | | Год ввода | Обеспеч-ть в процентах | Текущее техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культурно-досугового типа | | | | Библиотеки, музей | | | |  |
| Число зритель  ных залов,ед. | В них посадочных мест | Чи-сло досуговых помеще-ний, ед. | их площадь, кв. м. | Тыс.  ед. хране-  ния | Пло-щадь всего  кв. м | Пло-щадь для обслуживания  пользовате-лей  кв. м | Площадь  для хране-  ния фон-  дов  кв. м |  |
| 1. | Баклановская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 300 | 2 | 250 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 15,1 | 98 | 50 | 48 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Баклановская | Баклановский СДК | 1 | 1 | 300 | 2 | 250 | - | - | - | - | 1994 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №20 ст-цы Баклановской | 1 | - | - | - | - | 15,1 | 98 | 50 | 48 | 1994 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 2. | Изобильненеская территориальная планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 7 | 6 | 1230 | 24 | 2828,07 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 8 | - | - | - | - | 154,5 | 1395 | 965 | 412 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Музеи | 1 | - | - | - | - | 17,4 | 519,2 | 412,0 | 19,0 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Парки | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | г. Изобильный | Центр Культуры и Досуга (ДК) | 1 | 1 | 288 | 2 | 426 | - | - | - | - | 1953 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Центр Культуры и Досуга (КЗ «Факел») | 1 | 1 | 500 | 2 | 1000 | - | - | - | - | 1971 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Центр Культуры и Досуга (ЦКР «Олимп») | 1 | 1 | 252 | 14 | 1113,07 | - | - | - | - | 2016 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Организационно-методический центр | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Центральная библиотека | 1 | - | - | - | - | 41,3 | 586 | 386 | 200 | 1974 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Районная детская библиотека | 1 | - | - | - | - | 31,7 | 262 | 203 | 59 | 1925 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Городская библиотека №1 | 1 | - | - | - | - | 27,6 | 207 | 164 | 43 | 1989 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Городская библиотека №2 | 1 | - | - | - | - | 22,3 | 112 | 44 | 50 | 1972 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Городская библиотека №3 | 1 | - | - | - | - | 16,5 | 104 | 64 | 40 | 1986 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Музей истории Изобильненского района | 1 | - | - | - | - | 17,4 | 519,2 | 412,0 | 19,0 | 1979 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Парк культуры и отдыха | 1 | - | - | - | - |  |  |  |  | 1935 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Беляев | СДК х. Беляева | 1 | 1 | 40 | 3 | 119 | - | - | - | - | 2018 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №7 х. Беляева | 1 | - | - | - | - | 5,5 | 57 | 57 | 0 | 1960 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | с. Найденовка | СДК с. Найдёновка | 1 | 1 | 30 | 2 | 34 | - | - | - | - | 2018 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №8 с. Найденовки | - | - | - | - | - | 5,7 | 42 | 22 | 20 | 1950 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Широбоков | СДК х.Широбоков | 1 | 1 | 120 | 1 | 136 | - | - | - | - | 1967 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №13 х. Широбокова | 1 | - | - | - | - | 3,9 | 25 | 25 | 0 | 1965 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 3. | Каменнобродская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 2 | 2 | 480 | 8 | 1555 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 2 | - | - | - | - | 30,0 | 157 | 110 | 47 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Каменнобродская | СДК ст-цы Каменнобродской | 1 | 1 | 180 | 4 | 555 | - | - | - | - | 1955 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №23 ст-цы Каменнобродской | 1 | - | - | - | - | 19,3 | 65 | 40 | 25 | 1956 |  | Требуется строительство нового здания до 2043 г.. |
|  | пос. Левоегорлыкский | Культурно-досуговые учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Филимоновская | Филимоновский СДК | 1 | 1 | 300 | 4 | 1000 | - | - | - | - | 1989 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Библиотека №24 ст-цы Филимоновской | 1 | - | - | - | - | 10,7 | 92 | 70 | 22 | 1990 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 4. | Московская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 150 | 4 | 260 |  |  |  |  |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 2 | - | - | - | - | 37,2 | 183 | 79 | 80 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | с. Московское | СДК с.Московского | 1 | 1 | 150 | 4 | 260 | - | - | - | - | 1990 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №9 с. Московского | 1 | - | - | - | - | 22,9 | 120 | 50 | 60 | 1971 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №10 с. Московского | 1 | - | - | - | - | 14,3 | 63 | 29 | 20 | 1961 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 5. | Новоизобильненская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 100 | 3 | 240 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 8,9 | 48 | 17 | 25 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | пос. Новоизобильный | Новоизобильненский СДК | 1 | 1 | 100 | 3 | 240 | - | - | - | - | 1966 |  | Требуется реконструкция здания в 2023 г. |
| Библиотека №25 пос. Новоизобильного | 1 | - | - | - | - | 8,9 | 48 | 17 | 25 | 1968 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 6. | Новотроицкая территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 300 | 3 | 497,8 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 2 | - | - | - | - | 27,0 | 208 | 143 | 65 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Новотроицкая | СДК ст-цы Новотроицкой | 1 | 1 | 300 | 3 | 497,8 | - | - | - | - | 1945 |  | Требуется реконструкция здания в 2022 г. |
| Библиотека №4 ст-цы Новотроицкой | 1 | - | - | - | - | 20,5 | 158 | 108 | 50 | 1945 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №21 ст-цы Новотроицкой | 1 |  | - | - | - | 6,5 | 50 | 35 | 15 | 1978 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 7. | Передовая территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 2 | 2 | 1030 | 6 | 910 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Библиотеки | 2 | - | - | - | - | 25,7 | 310 | 270 | 40 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Гаевская | Гаевский СДК | 1 | 1 | 180 | 3 | 250 | - | - | - | - | 1986 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №19 ст-цы Гаевской | 1 | - | - | - | - | 8,5 | 60 | 60 | 0 | 1986 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | пос. Передовой | Передовой СДК | 1 | 1 | 850 | 3 | 660 | - | - | - | - | 1985 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №18 пос. Передового | 1 | - | - | - | - | 17,2 | 250 | 210 | 40 | 1985 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 8. | Подлужненская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 250 | 3 | 165 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 13,0 | 49 | 26 | 23 |  | 100 | Требуется строительство нового здания в 2023 г. |
|  | х. Красная Балка | Культурно-досуговые учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | с. Подлужное | Подлужненский СДК | 1 | 1 | 250 | 3 | 165 | - | - | - | - | 1979 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №11 с. Подлужного | 1 | - | - | - | - | 13,0 | 49 | 26 | 23 | 1979 |  | Требуется строительство нового здания в 2023 г. |
| 9. | Птиченская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 400 | 5 | 1000 | - | - | - | - | - | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 15,7 | 96 | 84 | 12 | 1981 | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | с. Птичье | Птиченский СДК | 1 | 1 | 400 | 5 | 1000 | - | - | - | - | 1981 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №6 с. Птичьего | 1 | - | - | - | - | 15,7 | 96 | 84 | 12 | 1981 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 10. | Рождественская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 250 | 2 | 360 | - | - | - | - | - | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 12,8 | 71 | 44 | 27 | 1975 | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Козлов | Культурно-досуговые учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Рождественская | Рождественский СДК | 1 | 1 | 250 | 2 | 360 | - | - | - | - | 1964 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Библиотека №12 ст-цы Рождественской | 1 | - | - | - | - | 12,8 | 71 | 44 | 27 | 1975 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 11. | Рыздвяненская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения \* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 22,5 | 169 | 70 | 70 | 1978 | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | пос. Рыздвяный | Дворец культуры и спорта \* | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №14 пос. Рыздвяного | 1 | - | - | - | - | 22,5 | 169 | 70 | 70 | 1978 |  | Требуется реконструкция здания до 2043 г. |
| 12. | Солнечнодольское территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 700 | 28 | 3510 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Библиотеки | 2 | - | - | - | - | 37,5 | 257 | 127 | 114 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | пос. Солнечнодольск | Центр культуры и Досуга | 1 | 1 | 700 | 28 | 3510 | - | - | - | - | 1985 |  | Требуется реконструкция здания в 2022 г. |
| Библиотека №22 пос. Солнечнодольск | 1 | - | - | - | - | 19,2 | 144 | 64 | 64 | 1956 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Детская библиотека №26 пос. Солнечнодольск | 1 | - | - | - | - | 18,3 | 113 | 63 | 50 | 1990 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 13. | Спорненская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 210 | 3 | 130 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 14,7 | 54 | 18 | 36 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Спорный | Спорненский СДК | 1 | 1 | 210 | 3 | 130 | - | - | - | - | 1957 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №15 х. Спорного | 1 | - | - | - | - | 14,7 | 54 | 18 | 36 | 1986 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 14. | Староизобильненская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 350 | 4 | 890,5 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 2 | - | - | - |  | 20,7 | 171 | 132 | 38 |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Смыков | Культурно-досуговые учреждения | 1 | - | - | - | 120,5 | - | - | - | - | 1958 | 100 | Требуется реконструкция здания в 2022 г. |
| Библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ст-ца Староизобильная | Староизобильненский СДК | 1 | 1 | 350 | 4 | 890,5 | - | - | - | - | 1971 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №16 ст-цы Староизобильной | 1 | - | - | - | - | 15,2 | 141 | 106 | 34 | 1971 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | х. Сухой | Культурно-досуговые учреждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Требуется строительство здания ДК в 2022 г. |
| Библиотека №17 х. Сухого | 1 | - | - | - | - | 5,5 | 30 | 26 | 4 | 1960 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 15. | Тищенская территориально-планировочная зона | Культурно-досуговые учреждения | 1 | 1 | 350 | 9 | 1000 | - | - | - | - |  | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотеки | 1 | - | - | - | - | 14,5 | 164 | 100 | 64 | 1983 | 100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | с. Тищенское | Тищенский СДК | 1 | 1 | 350 | 9 | 1000 | - | - | - | - | 1983 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Библиотека №5 с. Тищенского | 1 | - | - | - | - | 14,5 | 164 | 100 | 64 | 1983 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  | ИТОГО | Культурно-досуговые учреждения (сетевые единицы) | 24\*\* | 22 | 6100 | 104 | 13596,37 | - | - | - | - |  | 100 |  |
| Библиотеки (сетевые единицы) | 28 | - | - | - | - | 449,7 | 3430 | 2235 | 1101 |  | 100 |  |
| Музеи | 1 | - | - | - |  | 17,4 | 519,2 | 412,0 | 19,0 |  | 100 |  |
| Парки | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 100 |  |

\* Дворец культуры и спорта Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (статистические данные отсутствуют)

\*\* 22 клубных учреждения (отчет 7–НК) + Дворец культуры и спорта Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (пос. Рыздвяный)

**Таблица 2.13. (б) – Характеристика действующих объектов дополнительного образования в сфере культуры Изобильненского городского округа на начало 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание объекта | Структурные подразделения,  филиалы | Юридичес--кий и факти-ческий адрес места нахож-дения | Контингент учащихся | | Объем финансиров-ания за 2019 год (тыс.руб) | | Расходы 2019 год (тыс.руб) | | Направление | | | | | | Текущее техническое состояние |
| Все-го | Внебюд-жет (из гра-фы 3.) | Бюд-жет | Вне-бюд-жет | Бюд-жет | Вне-бюд-жет |  | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Муници-пальное бюджетное учреждение дополнительного образова-ния "Изобильнен-ская детская школа искусств №1" |  | 356140, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, г. Изоби-льный, ул. Чапаева54 | 366 | 50 | 15660 | 1655 | 15660 | 1530 | Обучение на народных инструмен-тах: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара. Духовые и ударные инстру-менты: флейта. Струнно-смычковые: скрипка, виолончель | Хореог-рафия | Сольно-академи-ческое отделе-ние | Про-чие |  |  | Необходимо строительство нового здания взамен старого до 2043 г. |
|  |  | Филиал муници-пального бюджетного учреждения дополни-тельного образования "Изобиль-ненская детская школа искусств №1"с.Тищенское | 356105,  с.Тищенское,  ул.Мира,14 | 13 |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Филиал муници-пального бюджетного учреждения дополни-тельного образования "Изобиль-ненская детская школа искусств №1"  с. Птичье | 356106, с.Пти-чье,ул.К.Марк-са,31 | 21 |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 2 | Муници-пальное бюджетное учреждение дополни-тельного образования «Изобиль-ненская детская школа искусств №2» |  | 356145, Ставрополь-ский край, Изо-бильненский район, г. Изо-бильный, ул. 50 лет Октября, 39 | 175 | 45 | 5101 | 763 | 5101 | 763 | Обучение на народных инструмен-тах: фортепиано.  Народные инструмен-ты: аккордеон, гитара | Хореог-рафия | Сольно-академи-ческое отделе-ние | Изобразитель-ное искус-ство | Про-чие |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
|  |  | Филиал муници-пального бюджетного учреждения дополни-тельного образования «Изобиль-ненская детская школа искусств №2» ст-ца. Ново-троицкая | 356100,  ст-ца. Но-вотроицкая,  ул. Пролета-рская,  114 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Изобильнен-ская детская художествен-ная школа» |  | 356140, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 8 | 246 | 59 | 5723 | 989 | 5720 | 853 | Изобрази-тельное искусство |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 4. | Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнитель-ного образования «Солнечно-дольская детская школа искусств» |  | 356126, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, пос. Солнечно-дольск, ул. Молодеж-ная, д. 3 | 160 | 69 | 8097 | 750 | 8097 | 750 | Обучение на народных инструмен-тах: Фортепи-ано Народные инструмен-ты  Баян Аккордеон Гитара Струнно-смычковые (скрипка) Электрон-ные инструмен-ты | Хоровое отделе-ние | Изобрази-тельное искусство | Про-чие |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 5. | Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Солнечно-дольская детская художествен-ная школа" |  | 356126, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, пос. Солнечно-дольск, б-р Солнечный, 5 | 215 | 63 | 2762 | 708 | 2751 | 688 | Изобрази-тельное искусство |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 6. | Муниципаль-ное бюджетное учреждение дополнительного образования «Рыздвянен-ская детская школа искусств» |  | 356110, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, пос. Рыздвяный, -ул. Южная, 10 | 92 | 0 | 7189 | 437 | 7189 | 424 | Обучение на народных инструмен-тах: Фортепиано Народные инструмен-ты Баян Аккордеон  Гитара | Хоровое отделе-ние | Хореография | Фольк-лорное отделе-ние | Сольное на-род-ное отде-ление | Про-чие | Необходима реконструкция здания в 2022 г. |
|  |  | Московский филиал муниципаль-ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Рыздвянен-ская детская школа искусств» | 356110, Ставрополь-ский край, Изобильнен-ский район, с. Московское, пер. Школьный, 5 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| Итого: | | | | 1351 | 286 | 44532 | 5302 | 44518 | 5008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | |  |  | 1351 | | 49834 | | 49526 | |  |  |  |  |  |  |  |

**2.2.4. Физическая культура и спорт**

Физическая культура и спорт являются составной частью социально-экономического развития территории Изобильненского городского округа. Основной задачей по развитию физической культуры и спорта является обеспечение прав и возможностей жителей городского округа вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, воспитание физически и нравственно здорового поколения, создание условий для подготовки спортсменов.

В Изобильненском городском округе 217 спортивных сооружений: 4 стадиона с трибунами, 133 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля), 40 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 1 спортивная школа.

Физической культурой и спортом занимаются 4542 человека.

Большая доля спортивных сооружений находится при общеобразовательных школах. Суммарная мощность спортивных залов городского округа составляет порядка 10,3 тыс. кв.м. площади пола. Уровень обеспеченности спортивными залами составляет 95 процентов или 99 кв.м. площади пола на 1 тыс. человек (при нормативной потребности 105 м2 площади пола на 1 тыс. человек).

Суммарная мощность плоскостных спортивных сооружений в Изобильненском городском округе составляет почти 32 га. Уровень обеспеченности городского округа плоскостными сооружениями составляет порядка 150 процентов или 0,3 га на 1 тыс. человек (при нормативной потребности 0,2 га на 1 тыс. человек).

Значительный вклад в повышение интереса различных категорий жителей городского округа к занятиям физической культурой и спортом вносят спортивно-массовые мероприятия. С целью реализации программных мероприятий комитетом по физической культуре и спорта администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края формируется единый календарный план спортивно-массовых, комплексных и оздоровительных мероприятий. Ежегодно проводятся спортивные соревнования по различным видам спорта: футболу, боксу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, дартсу, пулевой стрельбе, и др.

За 2019 год проведено 453 спортивно-массовых мероприятий в которых приняли участие 48589 человек.

За 2020 год спортсмены округа приняли участие в 245 спортивном мероприятии различного уровня: 6-международных, 12 – российских, 53 – краевых, 174 - окружных. Общий охват участников составил 8724 человек.

Ежегодно на территории Изобильненского городского округа проводятся работы по строительству, обустройству и ремонту объектов физической культуры и спорта. Так в 2020 году выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Солнечнодольске, построена спортивная площадка в х. Широбоков, в г. Изобильном, в пос. Новоизобильном, проведено обустройство стадиона в ст. Староизобильной, произведен ремонт стадиона в с. Московском.

**Таблица 2.14. Существующие объекты физической культуры и массового спорта**

**в Изобильненском городском округе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Показатель (м2) | Текущее техническое состояние |
| 1. | Стадион «Сигнал» (трибуны на 5000 мест) футбольное поле - 104х72  круговая беговая дорожка-400х2,4 (2 шт.) прямая беговая дорожка-100х2,4 (2 шт.) места для прыжков в дину-8х3  спортивная площадка (волейбольная) 18х9  спортивная площадка (для тенниса) 40х20  тренажерный зал 17,9х11,9 | г. Изобильный,  ул. Л. Толстого, 2 | 7488  162 800  213,01 | Требуется реконструкция объекта в 2022 г. |
| 2. | Спортивная площадка (корт футбольный) | г. Изобильный, ул. Восточная, 65 | 1698,3 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 3. | Спортивный зал центра культурного развития «Олимп» | г. Изобильный Парк культуры и отдыха (б/н) | 411,8 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 4. | Спортивный зал  спортивная площадка (комплексная) спортивная площадка  тир | г. Изобильный, ул. Бонивура, 1 МБОУ «СОШ №18» ИГОСК | 332  540  480 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 5. | спортивный зал 24х12  спортивный зал 24х12  футбольное поле  спортивная площадка (для гимнастики) спортивная площадка (спортивные игры и метания)  спортивная площадка (баскетбольная) спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (для тенниса)  тир — 25 м | г. Изобильный, ул. Доватора, 38а МБОУ «СОШ№19» ИГОСК | 319  288 4882  600  2945  540  480  162 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 6. | Спортивный зал  спортивная площадка (комплексная) | г. Изобильный, ул. Красная, 11 МБОУ «СОШ №1» ИГОСК | 180  1200 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 7. | Спортивная площадка (комплексная) | г. Изобильный, ул. Красная, 11  МБОУ «СОШ №1» ИГОСК | 600 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 8. | спортивный зал  спортивная площадка (комплексная) тир | г. Изобильный, ул. Пролетарская, 88 МБОУ «СОШ №7» ИГОСК | 296  3713,3 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 9. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (мини-футбол)  тир- 25 м | г. Изобильный, ул. Промышленная, 92 МБОУ «СОШ №2» ИГОСК | 198  1200  2400 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 10. | спортивный зал  спортивная площадка (гимнастическая) | г. Изобильный, ул. Школьная, 1 МБОУ «СОШ №3» ИГОСК | 464  1200 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 11. | спортивный зал  футбольное поле  спортивная площадка (волейбольная)  футбольное поле- тренировочное 90х60  спортивный зал начальной школы | г. Изобильный, п. Газопровод МБОУ «СОШ№3» | 320  5100  750  5400  144 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 12. | Стадион сахарного завода 100х64  Спортивная площадка волейбольная)12х24  Спортивная площадка (баскетбольная) 25х45  спортивная площадка (для мини-футбола и гандбола) 20х40  Мини-футбольное поле с искусственным покрытием 53х24  Спортивная площадка (для гимнастики 15х20 | г. Изобильный, ул. Бонивура, 11 ОАО «Ставропольсахар» | 6448  288  1125  800  1272  300 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 13. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) 15х25 | г. Изобильный, ул. Красная,1 ГСКО школа-интернат №19 VIII вида | 194  375 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 14. | Плавательный бассейн (бассейн - 19,5х6,5) | г. Изобильный, ул. Восточная, 4 Социально-оздоровительное отделение | 126,7 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 15. | Спорткомплекс «Атлант» (на 350 мест) футбольное поле - 110х70  спортивный зал  спортивный зал (для настольного тенниса) | ул. Доватора, 1  МБУ ДО «ДЮСШ» ИГОСК | 8250  270  275  268 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 16. | Спортивная площадка (гимнастическая) 20х20 | г. Изобильный,  ул. Доватора | 400 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 17. | Спортивная площадка (гимнастическая) 20х20 | г. Изобильный,  ул. Доватора | 400 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 18. | Комплексная спортивная площадка (баскетбольная) 26х16 (мкр.Радуга) | г Изобильный,  мкр. Радуга | 416 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 19. | Спортивная площадка (волейбол) | г. Изобильный, Парк культуры и отдыха | 162 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 20. | Спортивная площадка (баскетбольная) 20х40 | г. Изобильный, Парк культуры и отдыха | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 21. | Спортивная площадка (баскетбольная) | г. Изобильный,  п. Газопровод | 364 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 22. | Спортивная площадка (для мини-футбола)16,4х33,5 | г. Изобильный,  ул. Кирова,1 | 548 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 23. | Спортивная площадка (гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  ул. Ленина | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 24. | Спортивная площадка (гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  ул. Ленина | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 25 | Комплексная спортивная площадка 26х16 (РЭО) | г. Изобильный, мкр.Южный,  ул. Р.Люксембург | 416 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 26. | Спортивная площадка (гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  ул. Ленина | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 27. | Спортивная площадка (гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  ул. Ленина | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 28. | Спортивная площадка (гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  мкр. Радуга | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 29. | Спортивная площадка(гимнастическая) 10х12 | г. Изобильный,  мкр. Радуга | 120 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 30. | Комплексная спортивная площадка 26х16 | г. Изобильный,  ул. Ленина, 113 | 416 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 31. | Спортивная площадка (для мини-футбола) 20х40 | г. Изобильный,  ул. Ленина | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 32. | Крытый спортивный объект с искусственным льдом | центральный парк | 200 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 33. | Велодорожка | г.Изобильный- п.Новоизобильный | 3110м | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 34. | Параллельная военизированная полоса препятствий | г. Изобильный, ул.Доватора,1 (на базе МБУДО «ДЮСШ» ИГОСК) | 2000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 35. | Комплексная спортивная площадка | г.Изобильный,  пос. Сах. завода | 558 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 36. | МУУ «Спорткомплекс» (трибуна на 1000 мест) футбольное поле - 105х75 круговая беговая дорожка-400х8 прямая беговая дорожка-100х8 (2 шт.) места для прыжков в длину-5х3 (3 шт.) спортивная площадка (теннисный корт) - 35х15  спортивная площадка (теннисный корт) - 35х15  спортивная площадка (волейбольная) - 22х15  спортивная площадка (баскетбольная) — 30х10  футбольное поле — 90х60  спортивная площадка (для мини-футбола) — 20х40  спортивная площадка (для мини-футбола) — 20х40 | п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 6 | 7700  525  525  330  300  5400  800  800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 37. | Школа единоборств «Путь воина» | п. Солнечнодольск ул. Молодежная, 15 | 339,2 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 38. | Специализированный спортивный зал тяжелой атлетике «Олимпийский» | п. Солнечнодольск ул. Молодежная, 8 «А» | 742 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 39. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) - 18х9  спортивная площадка (для мини-футбола, гандбола)  спортивная площадка (спортгородок) спортивная площадка (баскетбольная) — 24х12- | п. Солнечнодольск б/р Школьный, 2 МБОУ «СОШ №16» | 300  162  648  200  288 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 40. | спортивный зал  спортивная гимнастическая площадка (спортгородок)  футбольное поле тир-50 м  спортивная площадка (волейбольная) - 18х9  спортивная площадка (для мини-футбола, гандбола)  спортивная площадка (баскетбольная) — 24х12- | п. Солнечнодольск ул. Школьная, 6 МБОУ «СОШ №17» | 308  200  12600 100  162  648  288 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 41. | Спортивная площадка (комплексная) | п. Солнечнодольск  ул. Энергетиков, 15 «А» | 624 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 42. | Гребная база | п. Солнечнодольск, ул. Энергетиков, 1 (на границе Новотроицкого водохранилища) | 600 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 43. | Спортивная площадка | х. Широбоков, ул. 40 лет Победы, 35 | 558 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 44. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | п. Солнечнодольск, ул. Молодежная, 8б | 1461,3 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 45. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (для мини-футбола) спортивная площадка (баскетбольная)  тир-25 м | ст. Староизобильная,  ул. Мира, 69 МКОУ «СОШ № 15» | 194  300  1750  580 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 46. | футбольное поле | ул. Гагарина Староизобильненское территориальное управление | 3000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 47. | Комплексная спортивная площадка | ст. Староизобильная, ул.Гагарина,9 «Б» | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 48. | спортивный зал  спортивная площадка (гандбольная) спортивная площадка (баскетбольная)  спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (гимнастическая)  тир-25 м | с. Подлужное ул. Школьная, 31 МКОУ «СОШ №9» | 194  1000 600  300 400 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 49. | футбольное поле -60х95 | Подлужненское территориальное управление | 5700 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 50. | спортивный зал  спортивная площадка (комплексная)  Спортивная площадка(гимнастическая)  тренажерный зал 5,5х 5,5 | с. Подлужное, ГКОУ Санаторная школа-интернат №21 | 194  850  400  30 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 51. | спортивный зал  футбольное поле110х70  спортивная площадка (для мини-футбола) 2шт.  спортивная площадка  тир-25 м | с. Московское, ул. Ленина, 68 МКОУ «СОШ №4» | 203  7700  3500  350 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 52. | футбольное поле | Московское тер. упр. | 1000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 53. | Комплексная спортивная площадка | Московское тер. упр | 1600 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 54. | спортивный зал 24х12 | с. Московское ГБНОУ Государственный агротехнический колледж | 320 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 55. | Комплексная спортивная площадка 20м х 40м | Московское тер.  упр ул.Ленина, 46А | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 56. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (баскетбольная)  спортивная площадка (для мини-футбола) спортивная площадка (гимнастическая)  тир 25 м | с. Тищенское,  ул. Мира, 16 МКОУ «СОШ №8» | 322  450  627 645  150 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 57. | футбольное поле  спортивная площадка (баскетбольная) спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка спортивный зал ДК | Тищенское тер. упр. | 7200  600 350  640 288 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 58. | спортивный зал  футбольное поле110х70  комплексная спортивная площадка  Спортивная площадка (волейбольная)  Спортивная площадка для мини-футбола | ст. Рождественская, ул. Ленина, 148 МКОУ «СОШ №5» | 320  7700 750  400  680 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 59. | Комплексная спортивная площадка | Рождественское тер. упр. | 1600 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 60. | спортивный зал  спортивная площадка  спортивная площадка (волейбольная)  спортивная площадка (баскетбольная)  спортивная площадка (для мини-футбола)  спортивная площадка (гимнастическая) футбольное поле | х. Спорный,  ул. Мира, 141 МКОУ «СОШ №21» | 188  1007  162  128 525  100 8200 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 61. | спортивная площадка (спортивная площадка для мини-футбола)  спортивная площадка | Спорненское тер.упр. | 500  320 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г |
| 62. | спортивный зал  спортивная площадка (гимнастическая) | ст. Каменнобродская,  ул. Ленина, 31  МКОУ «СОШ №13» | 199  100 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 63 | футбольное поле  спортивная площадка (для мини-футбола) (2 шт.)  спортивная площадка (волейбольная) спортивная площадка (баскетбольная) спортивная площадка | Каменнобродское тер.упр. | 12000  2100  220  170  124 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 64. | Спортивная площадка (комплексная) | ст. Каменнобродская, ул.Ленина, 31 «А» | 750 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 65. | спортивный зал  спортивная площадка (волейбольная) футбольное поле  тир-25  спортивная площадка  спортивная площадка (баскетбольная) спортивная площадка (гимнастическая) | ст. Баклановская, ул. Красная, 131  МКОУ «СОШ №12» | 199  162  15000  640 140  180 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 66. | Спортивная площадка (комплексная) | ст. Баклановская, ул.Красная, 135 «В» | 750 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 67. | спортивный зал  футбольное поле  тир-25 м | п. Новоизобильный, ул. Школьная, 20  МКОУ «СОШ №20» | 160 6000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 68. | спортивная площадка (для мини-футбола) спортивная площадка  спортивная площадка | Новоизобильненское тер.упр. | 580 210 160 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 69. | комплексная спортивная площадка 40х20 | Новоизобильненское территориальное управление ИГО  ул. Школьная, 20А | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 70. | Комплексная спортивная площадка | Новоизобильненское территориальное управление ИГО  ул. Школьная, 20А | 700 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 71. | спортивный зал  спортивный зал  тир  спортивная площадка (баскетбольная)  спортивная площадка (волейбольная)  спортивная площадка (для мини-футбола) | с. Птичье, ул. Комарова, 2 МКОУ «СОШ №10» | 194 320    160  160  1500 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 72. | Стадион 110х70 | с. Птичье, ул. Комарова, 2 | 8272 | Требуется реконструкция |
| 73. | Спортивная площадка (комплексная) | с. Птичье, ул. Комарова, 2 | 750 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 74. | спортивный зал  спортивный зал - 24х12  футбольное поле | ст. Новотроицкая,  ул. Пролетарская, 114 МКОУ «СОШ №14» | 320 288 4000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 75. | Футбольное поле 110х70 | ул. Егорлыкская, 34А Новотроицкое тер. упр. | 840 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 76. | Многофункциональная площадка для игровых видов спорта (полиуретановое покрытие) 20х40 | ст. Новотроицкая, ул. Новая,8  МКОУ «СОШ №22» | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 77. | спортивная площадка (комплексная) | ст. Новотроицкая, ул.Пролетарская, 110 «А» в районе Храма | 800 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 78. | спортивный зал  Спортивная площадка (для мини-футбола) | ст. Новотроицкая, ГБОУ Новотриицкий сельскохозяйственный техникум | 320  2000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 79. | спортивный зал  футбольное поле  спортивная площадка  спортивная площадка (баскетбольная) | ст. Филимоновская, ул. Пушкина, 7 МКОУ «СОШ №24» | 192 1400 330  160 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 81. | спортивный зал  спортивный зал - 24х12  спортивная площадка (волейбольная) тир | п. Рыздвяный, ул. Школьная, 7 МКОУ «СОШ № 11» | 280 288  160 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 82. | Спортивная площадка (комплексная) | п. Рыздвяный, ул. Первомайская, 84 | 1000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 83. | Дворец культуры и спорта спортивный зал | п. Рыздвяный, ул. Советская, 14 | 1279 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 84. | Плавательный бассейн ( с чашей 25х11м) | п. Рыздвяный, ул.Советская,14 |  | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 85. | Стадион (на 2500 мест) футбольное поле -110х70 круговая беговая дорожка (искусственное покрытие) - 400х3 (3 шт.) места для прыжков - 7х2  спортивная площадка-40х20 (2 шт.) | п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4 | 7700  1600 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 86. | спортивная площадка (для мини-футбола) спортивная площадка (баскетбольная) спортивная площадка (волейбольная) | Рыздвяненское тер.упр. | 820  280 280 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 87. | Детская спортивная площадка скейт-парк | п. Рыздвяный, ул.Южная,10/4 | 990 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 88. | спортивный зал -18х9  площадка спортивная (волейбольная)9х18  площадка спортивная (баскетбольная)  Спортивная площадка (для мини-футбола) | п. Передовой, пер. Школьный, 1  МКОУ «СОШ №6» | 164  162  288  2400 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 89. | Спортивная площадка (комплексная) | п. Передовой, ул.Октябрьская, 55 | 650 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |
| 90. | Футбольное поле | п. Передовой, | 6000 | Требуется капитальный ремонт до 2043 г. |

Основные проблемы и нерешенные вопросы отрасли:

недостаточное количество плоскостных спортивных сооружений;

отсутствие стандартных муниципальных футбольных полей;

несоответствие существующих пришкольных стадионов современным требованиям и стандартам;

недостаток бассейнов.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Социальная сфера является одной из наиболее проблемных сфер Изобильненского городского округа. Поэтому одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.

Цель предложений – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения городского округа, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей и гостей Изобильненского городского округа.

Задачи: модернизация инфраструктуры; сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность; развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройство Изобильненского городского округа; реконструкция и строительство объектов образования; реконструкция и строительство объектов физической культуры и спорта; увеличение объемов и расширение рынка бытовых услуг, повышение качества услуг и культуры бытового обслуживания, создание рабочих мест по социально значимым услугам, сохранение и техническая модернизация существующей материально-технической базы ателье, цехов, мастерских.

Далее в разрезе отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение культура и искусство, физическая культура и спорт) представлен перечень мероприятий по реконструкции действующих объектов капитального строительства и строительству новых объектов капитального строительства, предусмотренных к размещению в действующих границах Изобильненского городского округа. Оставшаяся потребность в объектах социально-бытового и культурного обслуживания населения городского округа будет покрыта за счет мероприятий по строительству новых объектов капитального строительства.

Полученные расчетные данные перспективной численности населения городского округа позволят прогнозировать спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры, учитывая мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях.

Образование. Потребность населения городского округа в местах общеобразовательных учреждений в настоящей Программе рассчитана в соответствии со средним вариантом прогноза численности населения городского округа соответствующего возраста.

Расчетные показатели потребности территории Изобильненского городского округа в учреждениях образования представлены в таблице 2.15.

**Таблица 2.15. – Расчет потребности населения городского округа в образовательных организациях на расчетный срок реализации Генерального плана (до 2043 г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Прогнозная численность (2043) | Потребность в соответствии с нормативом в 2043 г. | Дефицит (-)/ профицит (+) |
| **Дошкольные образовательные организации** | | | | |
| 65 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте 0 – 7 лет | 4714 | 7765 | 5047 | -333 |
| **Общеобразовательные организации (школы)** | | | | |
| 85 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте 7 – 18 лет | 5975 | 12563 | 10678 | -4703 |

Как видно из таблицы, с учетом прогнозного роста численности населения городского округа и нормативов градостроительного проектирования, к 2043 году ожидается дефицит в объектах общеобразовательных учреждений:

дошкольные образовательные организации – 333 места;

общеобразовательные организации – 4703 места.

Таким образом, в образовательных организациях всех уровней в целом отмечается дефицит мест.

**Здравоохранение.** Существующие учреждения здравоохранения должны в целом решить проблему обеспечения населения городского округа соответствующими услугами.

На развитие системы здравоохранения в большей мере будут оказывать влияние ресурсный потенциал края, демография и расселение, а также социокультурные факторы.

Основные стратегические цели:

развитие первичной медико-санитарной помощи;

перенос акцента со стационарного на амбулаторное звено.

**Таблица 2.16. – Прогнозная оценка перспективной потребности в объектах здравоохранения на расчетную перспективу, на начало года, человек**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | | Перспективная потребность | | | |
| Фактич. наличие | Нормат. потребность | 2023 | 2028 | 2038 | 2043 |
| Койко-место | 528 | 1363 | 1341 | 1347 | 1368 | 1381 |
| АПУ (посещений в смену) | 1742 | 1800 | 1807 | 1816 | 1843 | 1861 |

**Культура и искусство.** Потребность мест в учреждениях культуры в настоящей Программе рассчитана по среднему варианту прогноза численности населения городского округа и в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

В Изобильненском городском округе сеть культурно-просветительных учреждений развита крайне слабо.

В Изобильненском городском округе нет театра, поэтому Генеральным планом в рекомендательном порядке предлагается строительство театра с целью выравнивания диспропорций по обеспечению доступности населения городского округа к театральному искусству.

**Таблица 2.17. – Расчет фактических и нормативных показателей культурной сферы Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норматив | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2020 | 2043 | Дефицит (-), профицит (+) на 2043 год |
| Факт,  тыс. чел. | Прогноз, тыс. чел. |
| 99,2 | 102,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Театр по видам искусств | 1 на население от 100 до 200 тыс. чел. | - | 0 | 1 | - 1 |
| Концертный зал | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | - |
| Концертный творческий коллектив | 1 независимо от количества населения | - | 0 | 1 | - 1 |
| Цирковая площадка (цирковой коллектив) | 1 на население от 100 до 500 тыс. чел. | - | 0 | 1 | - 1 |
| Музейные учреждения | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | - |
| Общедоступная библиотека  Детская библиотека  Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 на 15 тыс. чел. | 3 | 3 | 3 | - |
| 1 на 10 тыс. детей | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | - | - | - | - 2 |
| Кинозал | 1 на 20 тыс. чел | 2 | 5 | 7 | - 3 |
| Культурно-досуговые учреждения | 1 Дом культуры на 5 тыс. жителей | 22 | 2 | 22 | - |
| Парки культуры и отдыха | 1 на население более 30 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |

В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-драматический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи.

На базе Центральной библиотеки Изобильненского городского округа организованы точки доступа к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки.

В соответствии с проведенными расчетами был выявлен недостаток кинозалов. Генеральным планом рекомендуется строительство кинозалов в количестве 3 единиц (сетевых единиц).

**Физическая культура и спорт**

**Таблица 2.18. – Расчет фактических и нормативных показателей физической культуры и массового спорта Изобильненского городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норматив | Сохраняемая мощность действующих объектов, м2 | 2020 | 2043 |
| Нормативная потребность, м2 | Прогноз, м2 |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 19,5 тыс. м2 на 10000 населения | н/д | 193440 | 199875 |
| Спортивные залы | 3,5 тыс. м2 на 10000 населения | 10,3 | 34720 | 35875 |
| Плавательные бассейны | 750 м2 зеркала воды на 10000 населения | н/д | 7440 | 7687 |

По оптимистическому варианту расчета прогноза численности населения городского округа к 2043 году общая площадь плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля) должна составлять 199875 м2.

**2.4.  Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края**

Программа разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане на период действия до 2043 года.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры, повысить уровень жизни населения городского округа, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить доступность и качество услуг образования городского округа, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей городского округа, обеспечить доступность и привлекательность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения городского округа.

Программный метод, а именно разработка Программы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Изобильненского городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования работ за счет дополнительных поступлений.

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих, в первую очередь, базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №184-ФЗ) и Федеральный закон №131-ФЗ, разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Федерального закона №184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти Ставропольского края относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях Ставропольского края и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях Ставропольского края; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях Ставропольского края;

в области здравоохранения: организация оказания населению Ставропольского края первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Ставропольского края для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками Ставропольского края, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд Ставропольского края.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Федерального закона №131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городского округа. В частности:

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

организация библиотечного обслуживания населения городского округа, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере:

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

федеральные законы:

от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, федеральные законы от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 09 июля1999 года №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Первый - является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На уровне Ставропольского края и Изобильненского городского округа в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ставропольского края утверждены приказами министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 22 декабря 2015 года №375-о/д «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» и от 23 декабря 2015 года №376-о/д «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть IV. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обеспечения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов» и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ставропольского края, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Ставропольского края от 05 апреля 2011 года №116-п утверждена схема территориального планирования Ставропольского края, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории автономного округа.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в округе, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов социальной инфраструктуры местного значения утверждаются Генеральным планом и должны отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, имеющихся в схеме территориального планирования Ставропольского края.

К нормативно-правовым актам Изобильненского городского округа Ставропольского края, регулирующим вопросы развития и функционирования социальной инфраструктуры относятся:

решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края:

от 17 ноября 2017 года №42 «Об Уставе Изобильненского городского округа Ставропольского края»;

от 17 ноября 2017 года №46 «Об утверждении Положения об администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края»;

от 28 февраля 2020 года №369 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Изобильненского городского округа Ставропольского края»;

от 28 февраля 2020 года №370 «Об утверждении Генерального плана Изобильненского городского округа Ставропольского края»;

от 23 июня 2020 года №400 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Изобильненского городского округа Ставропольского края до 2035 года».

На территории Изобильненского городского округа нет специальной муниципальной программы развития градостроительства и земельно-имущественных отношений. Соответствующие направления курируются отделом имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Основными муниципальными программами, которые отчасти направлены на решение вопросов в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений являются:

«Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2018 года №371;

«Развитие экономики», утвержденная постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года №1893;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденная постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 года №1894;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденная постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 11 января 2021 года №1.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края**

3.1. Объекты образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мощ-ность объекта | Местоположе-ние | Срок реализации | | | | | | Ориентировочная стоимостьтыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2043 |
| 1. | Реконструкция здания МКОУ «СОШ № 1» ИГОСК (новый учебный блок и пищеблок) | 300 мест | г. Изобильный ул. Красная, 11 |  |  | + |  |  |  | 110000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел строительства, жилищно -коммунального и дорожного хозяйства АИГО СК, Отдел образования АИГО СК |
| 2. | Строительство дошкольного образователь-ного учреждения | 160 мест | г. Изобильный |  |  |  |  |  | + | 128600,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел строительства, жилищно -коммунального и дорожного хозяйства АИГО СК, Отдел образования АИГО СК |
| 3. | Строительство общеобразова-тельного учреждения | Определяется проек-том | г. Изобильный,  п. Газопровод |  |  |  |  |  | + | 487750,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел строительства, жилищно -коммунального и дорожного хозяйства АИГО СК, Отдел образования АИГО СК |
| 4. | Строительство центра дополнитель-ного образования | Определяется проек-том | г. Изобильный |  |  |  |  |  | + | 130000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел строительства, жилищно -коммунального и дорожного хозяйства АИГО СК, Отдел образования АИГО СК |
| 5. | Реконструкция здания МКОУ «СОШ № 21» ИГОСК (новый учебный блок) | 124 мест | х. Спорный  ул. Мира, 141 |  |  |  |  |  | + | 60000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Отдел образования АИГО СК |
| 6. | Строительство дошкольного образователь-ного учреждения | 120 мест | ст. Новотроицкая |  |  |  |  |  | + | 98000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Отдел образования АИГО СК |
| 7. | Реконструкция здания МКОУ «СОШ № 6» ИГОСК | 351 место | п. Передовой пер. Школьный, 1 |  |  |  |  |  | + | 96880,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Отдел образования АИГО СК |
| 8. | Строительство дошкольного образователь-ного учреждения | 80 мест | п. Передовой |  |  |  |  | + |  | 65800,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Отдел образования АИГО СК |
| 9. | Строительство дошкольного образователь-ного учреждения | 80 мест | ст. Каменноброд-ская |  |  |  | + |  |  | 65800,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Отдел образования АИГО СК |
| 10. | Строительство дошкольного образователь-ного учреждения | 80 мест | х. Широбоков |  |  | + |  |  |  | 65800,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Отдел образования АИГО СК |

3.2. Объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мощность объекта | Местоположе-ние | Срок реализации | | | | | | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2043 |
| 1. | Строительство МБУ ДО «Изобильнен-ская детская школа искусств №1» | Определя-ется проектом | г. Изобильный |  |  |  |  |  | + | 80000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК |
| 2. | Реконструкция МБУ ДО «Рыздвянен-ская детская школа искусств» | Определя-ется проектом | п. Рыздвяный, ул. Южная 10 |  | + |  |  |  |  | 25000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК, Рыздвяненское ТУ АИГО СК |
| 3. | Реконструкция библиотеки №14 п. Рыздвяного МКУК «ЦБС ИГО СК» | Определя-ется проектом | п. Рыздвяный, ул. Южная 19 |  |  |  |  |  | + | 20000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК, Рыздвяненское ТУ АИГО СК |
| 4. | Строительство библиотеки | Определя-ется проектом | п. Солнечно-дольск |  |  |  |  |  | + | 55000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК, Солнечнодольское ТУ АИГО СК |
| 5. | Реконструкция МБУК «ЦК и Д»  п. Солнечно-дольска ИГОСК | Определя-ется проектом | п. Солнечно-дольск, ул. Молодежная 6 |  | + |  |  |  |  | 38096,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Солнечнодольское ТУ АИГО СК |
| 6. | Строительство Библиотека №11  с. Подлужное МКУК «ЦБС ИГО СК» | 13,1 ты. ед. хранения | с. Подлужное, ул. Советская 21 |  |  | + |  |  |  | 55000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК,  Подлужненское ТУ АИГО СК |
| 7. | Реконструкция МКУК «Новотроиц-кий СДК» ИГОСК | 242 мест | ст-ца Новотроицкая, ул. Первомайская, 164 |  | + |  |  |  |  | 80000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатываю-щей промышленности и торговли АИГО СК;  Новотроицкое ТУ АИГО СК |
| 8. | Строительство дома культуры | 100 мест | х. Сухой |  | + |  |  |  |  | 17000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатываю-щей промышленности и торговли АИГО СК;  Отдел по работе с территориями АИГО СК |
| 9. | Реконструк-ция дома культуры | Определя-ется проектом | х. Смыков |  | + |  |  |  |  | 15000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Староизобильненское ТУ АИГО СК |
| 10. | Реконструк-ция МКУК «Новоизо-бильненский СДК» ИГОСК | Определя-ется проектом | п. Новоизобиль-ный, ул. Юбилейная 7 |  |  | + |  |  |  | 12000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Новоизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 11. | Строительст-во библиотеки | Определя-ется проектом | Ст. Каменноб-родская |  |  |  |  |  | + | 55000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильненско-го округа, внебюджетные средства | Отдел культуры АИГО СК,  Каменноброд-ское ТУ АИГО СК |

3.3. Объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощ-ность объекта | Местоположе-ние | Срок реализации | | | | | | Ориентировочная стои-мость, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2043 |
| 1. | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» ИГОСК | 24мх54м  S-1461,3м2 | г. Изобильный  ул. Доватора,1 |  |  |  | + |  |  | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |
| 2. | Строительство плавательного бассейна | S – 1000м2 зеркала воды | г. Изобильный  Парк Победы |  |  |  | **+** |  |  | 160000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |
| 3. | Строительство  велодорожки | 2000м | п. Рыздвяный  выезд на ст. Рождествен-скую |  |  |  | **+** |  |  | 6000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Рыздвяненское ТУ АИГО СК |
| 4. | Строительство велодорожек | Опреде-ляется проек-том | г. Изобильный |  |  |  |  |  | + | 5000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел по работе с территориями АИГО СК |
| 5. | Строительство  спортивного комплекса | 3244м2 | с. Московское  ул. Ленина,  245а |  |  |  |  |  | **+** | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Московское ТУ АИГОСК |
| 6. | Строительство спортивной площадки | S -10000м2 | с. Московское,  ул. Ленина 50к |  |  | **+** |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Московское ТУ АИГО СК |
| 7. | Строительство  физкультурно-оздоровительно-го комплекса | S – 5000м2 | с. Московское,  ул. Гоголя |  |  |  |  |  | + | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Московское ТУ АИГО СК |
| 8. | Строительство комплексной спортивной площадки | 20мх40м  800 м2 | ст. Филимонов-ская |  |  |  | + |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Каменнобродское ТУ АИГО СК |
| 9. | Строительство  комплексной спортивной площадки | 20мх40м  800м2 | п. Передовой, по ул. Новой |  |  | + |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Передовое ТУ АИГО СК |
| 10. | Строительство комплексной спортивной площадки | 17мх35м  S – 595м2 | с. Найденовка |  |  | **+** |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел по работе с территориями АИГО СК |
| 11. | Строительство комплексной спортивной площадки | 17мх35м  S – 595м2 | х. Беляев |  |  |  | **+** |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел по работе с территориями АИГО СК |
| 12. | Строительство  физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 24мх54м  S1461.3 | с. Подлужное |  |  |  |  |  | **+** | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Подлужненское ТУ АИГО СК |
| 13. | Строительство спортивного зала | S – 378м2 площади пола | ст-ца Староизобиль-ная, ул.Мира |  |  |  |  |  | + | 25000,0 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Староизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 14. | Строительство  комплексной спортивной площадки | 20мх40м  S – 800м2 | х. Смыков  ул. Централь-ная |  |  |  |  |  | **+** | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Староизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 15. | Строительство  комплексной спортивной площадки | 20мх40м  S – 800м2 | х. Сухой  ул. Тюльпина, б/н |  |  |  |  |  | **+** | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК, Староизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 16. | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 54мх24м  S-1416,3 м2 | ст-ца Староизобильная  ул. Мира, б/н |  |  |  |  |  | **+** | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Староизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 17. | Строительство комплексной спортивной площадки | Опреде-ляется проек-том | ст-ца Староизобильная, ул. Мира, б/н |  |  |  |  |  | + | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Староизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 18. | Строительство спортивной площадки | 20м х40м  S –800м2 | п. Передовой,  ул. Боевая Единица,237а |  |  |  |  |  | **+** | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Передовое ТУ АИГО СК |
| 19. | Строительство спортивной площадки | 20м х40м  S –800м2 | ст-ца Гаевская |  |  |  |  |  | **+** | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Передовое ТУ АИГО СК |
| 20. | Строительство спортивной площадки | S – 0,7 га | с. Птичье |  |  |  |  | **+** |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Птиченское ТУ АИГО СК |
| 21. | Строительство Физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 54мх24м  S-1416,3 м2 | с. Птичье,  ул. Комарова |  |  |  |  |  | **+** | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Птиченское ТУ АИГО СК |
| 22 | Реконструкция  стадиона | S – 8272м2 | с. Птичье,  ул. Комарова |  |  |  |  |  | **+** | 20000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Птиченское ТУ АИГО СК |
| 23. | Строительство Физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 54мх24м  S-1461,3м2 | п. Новоизобиль-ный, |  |  |  |  |  | **+** | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Новоизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 24. | Строительство Физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 1500 кв.м. | ст-ца Каменноброд-ская,  территория парка |  |  |  |  | + |  | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК,  Каменнобродское ТУ АИГО СК |
| 25. | Строительство комплексной спортивной площадки | 800 кв.м. | ст-ца Филимонов-ская, (между домом №16 по ул. Пушкина и домом №12 по ул. Чапаева) |  |  |  | **+** |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Каменнобродское ТУ АИГО СК,  Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК |
| 26. | Строительство  комплексной спортивной площадки | 20мх40м  S-800м2 | ст-ца Баклановская ул. Красная  135в | **+** |  |  |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Баклановское ТУ АИГО СК |
| 27. | Строительство спортивной площадки | S-0,2 га | ст-ца Баклановская, пер. Колхозный, 12а |  |  | + |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Баклановское ТУ АИГО СК |
| 28. | Строительство Физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 24м х54м  S-1416,3м2 | ст-ца Баклановская между ул. Красной и Октябрьской |  |  | **+** |  |  |  | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК, Баклановское ТУ АИГО СК |
| 29. | Строительство спортивного зала | 30мх14м  S-420м2 | х. Спорный относительно ориентира футбольного поля по ул. Мира,84/1 |  |  |  |  | **+** |  | 7000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Спорненское ТУ АИГО СК |
| 30. | Строительство скейт-парка | Опреде-ляется проек-том | с. Тищенское |  |  |  |  |  | + | 5000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Тищенское ТУ АИГО СК |
| 31. | Строительство комплексной спортивной площадки | 800 кв. м. | с. Тищенское |  |  |  | + |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Тищенское ТУ АИГО СК, отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГО СК |
| 32. | Строительство стадиона | Опреде-ляется проек-том | с. Тищенское, ул. Мира |  |  |  |  |  | + | 20000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК, Тищенское ТУ АИГО СК |
| 33. | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 24мх54м  1416,3м2 | ст-ца Новотроицкая  ул. Строителей |  | **+** |  |  |  |  | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК, Новотроицкое ТУ АИГО СК |
| 34. | Строительство футбольного поля | 11500м2 | п. Передовой, пер. Железнодо-рожный |  |  |  |  |  | **+** | 6000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Передовое ТУ АИГО СК |
| 35. | Строительство  физкультурно –оздоровительно-го комплекса | 24мх54м  1461,3м2 | п. Передовой,  ул. Октября между зданиями №36  и №34 |  |  |  |  |  | + | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК,  Передовое ТУ АИГО СК |
| 36. | Строительство футбольного поля | Опреде-ляется проек-том | п. Новоизобиль-ный |  |  |  |  |  | + | 5000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Новоизобильнен-ское ТУ АИГО СК |
| 37. | Строительство  комплексной спортивной площадки | 20мх40м  S -800м2 | с. Подлужное, ул. Интернацио-нальная, ул. Комсомоль-ская,  ул. Шпака  х. Красная Балка |  |  |  |  |  | **+** | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Подлужненское ТУ АИГО СК |
| 38. | Строительство комплексной спортивной площадки | 20мх12м  S – 240м2 | х. Спорный  ул.Мира,92 |  |  | **+** |  |  |  | 3000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Спорненское ТУ АИГО СК |
| 39. | Строительство комплексной спортивной площадки | 20мх40м  S – 800м2 | ст-ца Рождествен-ская  ул. Дружбы б/н |  |  | + |  |  |  | 4000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Рождественское ТУ ИГО СК |
| 40. | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса | 24мх54 м,  S – 1461,3м2 площади пола | г. Изобильный, п. Сах.Завода |  |  |  |  |  | + | 70000,00 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |
| 41. | Реконструкция стадиона «Сигнал» | 2031 посадочных мест | г. Изобильный, ул. Толстого 2 |  | + |  |  |  |  | 187654,08 | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет Изобильнен-ского округа, внебюджетные средства | Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |

Размещение объектов регионального значения

3.4. Объекты здравоохранения регионального значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мощность объекта | Местоположение | Источник информации | | | | | | Ориентировочная стои-мость, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2043 |
| 1. | Строительство районной поликлиники на 500 посещений в смену | Определя-ется проектом | г. Изобильный |  |  |  |  |  | + | 40000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», отдел по работе с территориями АИГОСК |
| 2. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | х. Смыков, ул. Централь-ная, 39 |  |  | + |  |  |  | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Староизобильненское ТУ АИГО СК |
| 3. | Строительство  фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | х. Сухой, ул.Тюльпина,30 |  | + |  |  |  |  | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Староизобильненское ТУ АИГО СК |
| 4. | Строительство  фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | х. Спорный, ул. Мира 105 |  | + |  |  |  |  | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Спорненское ТУ АИГО СК |
| 5. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | х. Беляев, ул. Пролетар-ская, 152 |  | + |  |  |  |  | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», отдел по работе с территориями АИГОСК |
| 6. | Строительство врачебной амбулатории | Определя-ется проектом | с. Тищенское  ул. Орджоники-дзе 17 |  |  | + |  |  |  | 40000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Тищенское ТУ АИГОСК |
| 7. | Реконструкция здания поликлиники | 150 посещений в смену | п. Рыздвяный |  |  |  |  | + |  | 4000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Рыздвяненское ТУ АИГОСК |
| 8. | Реконструкция здания участковой больницы | Определя-ется проектом | п. Рыздвяный |  |  |  |  | + |  | 4000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Рыздвяненское ТУ АИГОСК |
| 9. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | п. Новоизоби-льный |  |  |  | + |  |  | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Новоизобильненское ТУ АИГОСК |
| 10. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | с. .Найденовка |  |  |  |  |  | + | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» |
| 11. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | п. Левоегор-лыкский |  |  |  |  |  | + | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Каменнобродское ТУ АИГОСК |
| 12. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | х. .Широбоков |  |  |  |  |  | + | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» |
| 13. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | Определя-ется проектом | ст.Камен-нобродская |  |  |  |  |  | + | 7000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Каменнобродское ТУ АИГОСК |
| 14. | Строительство врачебной амбулатории | Определя-ется проектом | ст.Староизобильная |  |  |  |  |  | + | 40000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | ГБУЗ СК «Изобильненская РБ», Староизобильненское ТУ АИГОСК |
| 15. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | 1342 кв.м. | ст. Новотроиц-кая |  | + |  |  |  |  | 70000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК, ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» |
| 16. | Строительство фельдшерского-акушерского пункта | 1027 кв.м. | ст. Бакланов-ская |  |  | + |  |  |  | 70000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК, ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» |
| 17. | Строительство врачебной амбулатории | 80 посещений в смену | п. Передовой |  |  |  | + |  |  | 80000,00 | Федераль-ный бюджет, краевой бюджет | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли АИГОСК,  ГБУЗ СК «Изобильненская РБ» |

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края**

Решение всех задач, связанных с оптимизацией социальной инфраструктуры на территории Изобильненского городского округа, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края. Данные в Программе предложения по развитию социальной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней: за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Изобильненского городского округа, финансовых средств муниципальных предприятий и учреждений Изобильненского городского округа и внебюджетных источников. Задачами органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края станут: организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов государственной власти Ставропольского края по развитию социальной инфраструктуры. Объем и источники финансирования данных мероприятий (инвестиционных проектов) на период действия настоящей Программы будут уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных и инвестиционных программ.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджета Изобильненского городского округа.

Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок представлены в [Разделе 3](#P2010) в таблицах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. настоящей Программы.

Объемы финансирования программы из бюджетных и внебюджетных источников носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**5. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2043 |
| 1. **Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в учреждениях образования, в том числе:** | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в дошкольных образовательных учреждениях | Мест/1000 человек  в возрасте 1-6 лет | 755,6 | 781,2 | 781,2 | 781,2 | 781,2 | 800,5 |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | процент | 68,80 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 70,40 |
| 1.3. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в общеобразовательных учреждениях | Мест/1000 человек | 959,72 | 983,23 | 979,39 | 975,58 | 971,81 | 968,06 |
| 1.4. | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | процент | 93,72 | 93,72 | 93,72 | 96,89 | 96,93 | 100 |
| 1.5. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в организациях дополнительного образования | Мест/1000 человек | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| **2. Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в объектах здравоохранения, в том числе:** | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в поликлиниках | Количество посещений в смену | 1742 | 1770 | 1790 | 1807 | 1820 | 1861 |
| 2.2. | Вместимость стационаров | Койко-мест | 449 | 528 | 900 | 1341 | 1350 | 1381 |
| **3. Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в объектах культуры, в том числе:** | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в учреждениях клубного типа | Мест/1000 человек | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| 3.2. | Вместимость клубов | мест | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6600 |
| 3.3. | Вместимость библиотек | мест | 396 | 406 | 416 | 426 | 436 | 446 |
| **4. Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в объектах физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение нормативной потребности населения городского округа в плоскостных сооружениях | Га/1000 человек | 1,906 | 1,916 | 1,926 | 1,936 | 1,946 | 2,00 |
| 4.2. | Доля населения городского округа, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | процент | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.**

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка эффективности предоставления государственной и муниципальной поддержки с точки зрения реализации государственной политики и достижения поставленных целей.

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач, при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы, цели (задачи) определяются по формуле:

base_23629_139849_32768

E - эффективность реализации Программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95 процентов);

удовлетворительный (E 75 процентов);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры** **Изобильненского городского округа Ставропольского края, направленные на достижение целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021-2043 годы.**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

внесение изменений в Генеральный план - при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории Изобильненского городского округа, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии Изобильненского городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их финансирования.

Требуется принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры.